ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання робіт на об'єктах соціальної спрямування

з 2011 року по 1 квітня 2013 року

по місту Знам'янка

| № з/п | Міська рада | Населений пункт | Назва проекту | Термін реалізації |  | Джерела фінансу -вання | Програ- ма, тис.грн. | Фактично профінан- совано, тис.грн. | Стан реалізації проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата початку | дата закін чення |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Будівництво туалету в ЗОШ № 4 по вул.Заводській, 6 в м.Знам'янка | 2012 | 2012 | МОЗ | 81,594 | 81,594 | За рахунок коштів місцевого бюджету збудовано внутрішні туалети |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Будівництво туалету в ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 по вул. Рози Люксембург, 69 в м.Знам'янка | 2012 | 2012 | ІІ | 45 | 45 | За рахунок спонсорських коштів збудовано внутрішні туалети |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Заміна вікон на енергозберігаючі в ДНЗ № 4 (перша черга) по вул.Заводській, 6 | 2011 | 2011 | ДБ, МОЗ | 155 | 201,832 | За рахунок коштів державного та місцевого бюджетів частково (І черга- 312 кв.м) проведена заміна вікон на енергозберігаючі |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Заміна вікон на енергозберігаючі в ДНЗ № 7 (перша черга ) по вул. Чайковського, 13 | 2011 | 2011 | ДБ, МОЗ | 243 | 243,538 | За рахунок коштів державного та місцевого бюджетів частково (І черга- 361 кв.м) проведена заміна вікон на енергозберігаючі |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Заміна вікон на енергозберігаючі в ЗОШ № 3 (перша черга) по вул. Дзержинського, 2 | 2011 | 2011 | ДБ, МОЗ | 880 | 890,085 | За рахунок коштів державного та місцевого бюджетів частково (І черга-- 1166 кв.м) проведена заміна вікон на енергозберігаючі |
|  | Знам'янська міська рада | смт. Знам’янка Друга | Заміна вікон на енергозберігаючі у ЗОШ № 7 по вул. 1Травня, 9 | 2011 | 2011 | ДБ, МОЗ | 210 | 210,43 | За рахунок коштів державного та місцевого бюджетів в усіх приміщеннях школи поставлені склопакети (загальна площа 238,5 кв.м) |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Придбання котла для опалення приміщення відділу освіти м.Знам'янка, проспект ВЛКСМ, 5 | 2012 | 2012 | МОЗ | 12 | 12 | За рахунок коштів місцевого бюджету придбано котел для опалення приміщень |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Придбання котла для ЗШ І-ІІІ ступенів № 4 по вул. Примакова, 2/15 | 2012 | 2012 | МОЗ | 39,85 | 39,85 | За рахунок коштів місцевого бюджету придбано котел для опалення приміщень |
|  | Знам'янська міська рада | смт. Знам’янка Друга | Монтаж пристроїв для захисту від розрядів блискавки та монтаж автоматичної пожежної сигналізації на об'єкті ДНЗ № 5 по вул.Пушкіна, 12 | 2012 | 2012 | МОЗ | 8,4 | 8,997 | За рахунок коштів місцевого бюджету змонтовані пристрої для захисту від розрядів блискавки та монтаж автоматичної пожежної сигналізації на об'єкті ДНЗ № 5 |
|  | Знам'янська міська рада | смт. Знам’янка Друга | Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ № 6 по вул.Шевченка, 3 | 2011 | 2011 | ДБ, МОЗ | 298 | 337,393 | За рахунок коштів місцевого бюджету проведена реконструкція системи теплопостачання |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реконструкція системи теплопостачання ДНЗ № 7 по вул.Чайковського, 13 в м.Знам'янка | 2012 | 2012 | МОЗ | 300 | 334,097 | За рахунок коштів місцевого бюджету проведено прокладання теплотраси від котельні ДЮСШ до ДНЗ № 7 |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реконструкція системи теплопостачання і будівництво котельні (наземний варіант) ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 по проспекту ВЛКСМ, 9 | 2011 | 2011 | ДБ, МОЗ | 307 | 325,539 | За рахунок коштів державного та місцевого бюджетів підключено до автономного теплопостачання ЗШ "НВК № 2" |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реконструкція теплопостачання та водопостачання загальноосвітньої школи № 3 по вул.Дзержинського, 2 в м.Знам'янка для забезпечення теплопостачання дошкільного навчального закладу № 8, музичної школи та станції юних техніків | 2011 | 2012 | ДБ, МОЗ | 532 | 577,648 | За рахунок коштів державного та місцевого бюджетів підключено до автономного теплопостачання ЗШ № 3, ДНЗ № 8, музичної школи та СЮТ |
|  | Знам'янська міська рада | смт. Знам’янка Друга | Заміна вікон на енергозберігаючі в ЗОШ № 6 по вул.Шевченка, 3 | 2012 | 2013 | МОЗ | 210 | 16,805 | За кошти місцевого бюджету виготовлено ПКД |
|  | Знам'янська міська рада | смт. Знам’янка Друга | Реконструкція системи теплопостачання ДНЗ № 5 по вул.Пушкіна, 12 | 2014 | 2014 | МОЗ | 300 | 41,276 | За кошти місцевого бюджету виготовлено ПКД, придбано опалювальний котел |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ № 1 по вул.Рози Люксембург, 69 | 2013 | 2013 | МОЗ | 500 | 32 | За кошти місцевого бюджету виготовлено ПКД, придбано опалювальний котел |
|  | Знам'янська міська рада | смт. Знам’янка Друга | Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ № 7 по вул.1 Травня , 9 | 2015 | 2015 | МОЗ | 500 | 7,719 | За кошти місцевого бюджету виготовлено робочий проект та проведено експертизу |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реставрація та придбання нових шкільних парт в школах міста | 2011 | 2015 | ДБ, ОБ, МОЗ | 294,3 | 37,511 | За кошти бюджетів усіх рівнів, спонсорські кошти проводиться реставрація та заміна шкільних парт |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт внутрішніх туалетів ЗШ № 3 по вул.Дзержинського, 2 в м.Знам'янка | 2012 | 2014 | МОЗ | 126 | 56,052 | За кошти місцевого бюджету виготовлено ПКД та проведено ремонт внутрішніх туалетів третього блоку |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Будівництво ЗОШ № 5 по вул.Луначарського | 2011 | 2012 | ДБ | 16 404,5 | 0 | Роботи ведуться. Інформація в УКБ. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Заміна вікон на енергозберігаючі в ДНЗ № 4 (друга черга) по вул.Заводській, 6 | 2013 | 2013 | МОЗ | 220 | 0 | Проектно-кошторисна документація затверджена наказом завідуючої ДНЗ№ 4 від 29.07.11. № 26 |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Заміна вікон на енергозберігаючі в ДНЗ № 7 (друга черга) по вул.Чайковського , 13 | 2015 | 2015 | МОЗ | 275 | 0 | Роботи ведуться. Завершення робіт планується на квітень-травень. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Заміна вікон на енергозберігаючі в ЗОШ № 1 по вул. Рози Люксембург, 69 | 2014 | 2014 | МОЗ | 210 | 0 | Розглядається питання фінансування об'єкта |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Заміна вікон на енергозберігаючі в ЗОШ № 3 (друга черга) по вул.Дзержинського, 2 | 2013 | 2013 | ДБ, МОЗ | 1 700 | 0 | Проектно-кошторисна документація затверджена наказом начальника відділу освіти від 30.05.11 № 183 |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Заміна вікон на енергозберігаючі в ЗОШ № 4 по вул.Примакова, 2/15 | 2014 | 2015 | МОЗ | 210 | 0 | Роботи будуть виконані протягом вказаного терміну. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 3 по вул. Кіровоградській, 6 | 2012 | 2013 | МОЗ | 1 540 | 0 | Виготовлено ПКД. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт приміщень Будинку дитячої творчості по вул.Жовтневій, 13 | 2015 | 2015 | МОЗ | 2 400 | 0 | ПКД ТОВ "Мегатрон-Кіровоград" на "Будівництво індивідуальної теплогенераторної для опалення приміщень БДЮТ" |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Монтаж автоматичної пожежної сигналізації на об'єкті ЗОШ № 4 по вул.Заводській, 6 | 2012 | 2012 | МОЗ | 6,9 | 0 | Робочий проект виготовлено ТОВ "АПС-Кіровоград |
|  | Знам'янська міська рада | смт. Знам’янка Друга | Монтаж автоматичної пожежної сигналізації на об'єкті ЗОШ № 6 по вул.Шевченка, 6 | 2012 | 2012 | МОЗ | 6,9 | 0 | Робочий проект виготовлено ТОВ "АПС-Кіровоград |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реконструкція системи теплопостачання дошкільного навчального закладу № 4 по вул.Заводській, 6 | 2013 | 2013 | МОЗ | 300 | 0 | Розглядається питання фінансування об'єкта. |
| Інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж в підвальних приміщеннях житлового будинку по вул.Матросова, 28 | 2011 | 2011 | МОЗ | 8,8 | 8,843 | Проведено ремонт внутрішньобудинкових мереж в підвальних приміщеннях, ліквідовані втрати води |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт житлового будинку № 12 по вул.Привокзальній (заміна віконних блоків та встановлення дверних блоків) | 2012 | 2012 | МОЗ | 50 | 50 | Замінені віконні блоки та дверні блоки в під'їздах будинку |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж в підвальних приміщеннях житлового будинку по вул.Глібка, 28 | 2011 | 2011 | МОЗ | 23,528 | 23,528 | Проведено ремонт внутрішньобудинкових мереж в підвальних приміщеннях, ліквідовані втрати води |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж в підвальних приміщеннях житлового будинку по вул.Жовтневій, 18 | 2011 | 2011 | МОЗ | 36,249 | 36,249 | Проведено ремонт внутрішньобудинкових мереж в підвальних приміщеннях, ліквідовані втрати води |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж в підвальних приміщеннях житлового будинку по вул.Луначарського, 34 | 2011 | 2011 | МОЗ | 46,133 | 46,133 | Проведено ремонт внутрішньобудинкових мереж в підвальних приміщеннях, ліквідовані втрати води |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж в підвальних приміщеннях житлового будинку по вул.Матросова, 27 | 2011 | 2011 | МОЗ | 20,204 | 20,204 | Проведено ремонт внутрішньобудинкових мереж в підвальних приміщеннях, ліквідовані втрати води |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт водопостачання житлового будинку по вул.Трудовій, 7 | 2012 | 2012 | МОЗ | 4,9 | 4,99 | Проведено ремонт мереж водопостачання, ліквідовані втрати води |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт димоходів житлового будинку по вул.Привокзальній, 12 | 2011 | 2011 | МОЗ | 66 | 66 | Проведено ремонт димоходів, попереджено аварійні ситуації |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Привокзальна, 8 - покрівля | 2011 | 2011 | МОЗ | 273,532 | 273,532 | Проведено капітальний ремонт покрівлі будинку |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт каналізаційних мереж підвального приміщення житлового будинку по вул.Жовтнева, 20 | 2012 | 2012 | МОЗ | 4,44 | 4,44 | Проведено ремонт каналізаційних мереж в підвальних приміщеннях, попереджено аварійні ситуації |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт каналізаційних мереж підвального приміщення житлового будинку по вул.Пролетарська, 55 | 2012 | 2012 | МОЗ | 3,75 | 3,75 | Проведено ремонт каналізаційних мереж в підвальних приміщеннях, попереджено аварійні ситуації |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт каналізаційних мереж підвального приміщення житлового будинку по вул.Фрунзе, 122 | 2011 | 2011 | МОЗ | 17,328 | 17,381 | Проведено ремонт каналізаційних мереж в підвальних приміщеннях, попереджено аварійні ситуації |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт ліфтового господарства житлового будинку по вул.Луначарського, 34 п.1 | 2012 | 2012 | МОЗ | 22,4 | 22,415 | Проведено ремонт ліфтів, попереджено аварійні ситуації |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт ліфтового господарства житлового будинку по вул.Луначарського, 34 п.3 | 2012 | 2012 | МОЗ | 2,9 | 2,912 | Проведено ремонт ліфтів, попереджено аварійні ситуації |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт ліфтового господарства будинку по вул.Луначарського, 34 п.4 | 2011 | 2011 | МОЗ | 18,99 | 18,99 | Проведено ремонт ліфтів, попереджено аварійні ситуації |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт ліфтового господарства будинку по вул.Матросова, 28 п.1,2 | 2011 | 2011 | МОЗ | 12,055 | 12,055 | Проведено ремонт ліфтів, попереджено аварійні ситуації |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт ліфтового господарства будинку по вул.Фрунзе, 91 | 2011 | 2011 | МОЗ | 14,379 | 14,379 | Проведено ремонт ліфтів, попереджено аварійні ситуації |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт ліфтового господарства житлового будинку по вул.Калініна, 109 | 2011 | 2011 | МОЗ | 35,061 | 35,061 | Проведено ремонт ліфтів, попереджено аварійні ситуації |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт ліфтового господарства житлового будинку по вул.Трудовій, 7 п.1 | 2011 | 2011 | МОЗ | 3,9 | 3,9 | Проведено ремонт ліфтів, попереджено аварійні ситуації |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт ліфтового господарства житлового будинку по вул.Фрунзе, 122 а | 2012 | 2012 | МОЗ | 1,9 | 1,99 | Проведено ремонт ліфтів, попереджено аварійні ситуації |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт ліфтового господарства по вул.Фрунзе 122 п.2,3 | 2011 | 2011 | МОЗ | 12,225 | 12,2252 | Проведено ремонт ліфтів, попереджено аварійні ситуації |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт ліфтового господарства по вул.Фрунзе, 122 А | 2011 | 2011 | МОЗ | 4,8 | 4,8 | Проведено ремонт ліфтів, попереджено аварійні ситуації |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Дмитрівській, 35 | 2012 | 2012 | МОЗ | 50 | 50 | За кошти місцевого бюджету проведено ремонт покрівлі житлового будинку |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Жовтневій, 20 | 2011 | 2011 | МОЗ | 70,788 | 70,788 | За кошти місцевого бюджету проведено ремонт покрівлі житлового будинку |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Привокзальній, 11 | 2011 | 2011 | МОЗ | 202,533 | 202,539 | За кошти місцевого бюджету проведено ремонт покрівлі житлового будинку (S=5675 кв.м) |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт системи водопостачання житлового будинку № 4 по вул.Вокзальній, кв.2 | 2011 | 2011 | МОЗ | 6,626 | 6,626 | Проведено ремонт мереж водопостачання, ліквідовані втрати води |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реконструкція житлового фонду (придбання приладів опалення для малозабезпечених) | 2012 | 2012 | МОЗ | 284,556 | 284,556 | За рахунок коштів місцевого бюджету згідно звернень малозабезпечених громадян придбані прилади опалення |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Заміна та ремонт водопровідних та каналізаційних мереж в підвальних приміщеннях житлових будинків вул.Привокзальна, 10; вул.Привокзальна, 15;вул.Маяковського, 38 | 2012 | 2015 |  | 600,6 | 0 | Роботи будуть виконані протягом вказаного терміну. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Радянській, 46 | 2013 | 2013 |  | 105,1 | 0 | Роботи будуть виконані протягом вказаного терміну. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт житлового будинку № 3 по вул.Чайковського | 2012 | 2012 |  | 150 | 0 | Роботи перенесені на 2013 рік. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж в підвальних приміщеннях житлового будинку по вул.Привокзальна, 8 | 2012 | 2012 | ІІ | 54 | 29,725 | Роботи виконані в повному обсязі за кошти мешканців будинку. Загальна вартість склала 29,725 тис.грн. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Привокзальній, 4 в м.Знам'янка | 2013 | 2013 | МОЗ, ІІ | 135 | 0 | Протягом 2012 року за кошти мешканців було проведено ремонт водоканалізаційних мереж. В поточному році буде проведено ремонт димоходів. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт каналізаційних мереж житлового будинку по вул.Чайковського, 28 в м.Знам'янка | 2012 | 2012 | МОЗ | 20 | 0 | Роботи перенесені на 2013 рік. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Жовтневій, 12 в м.Знам'янка - загальна площа 906 кв.м | 2012 | 2012 |  | 274,5 | 0 | Роботи перенесені. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Привокзальній, 6 в м.Знам'янка - загальна площа 845 кв.м | 2012 | 2012 |  | 268,3 | 0 | Роботи перенесені. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реконструкція недобудованого акушерсько-гінекологічного комплексу під житловий будинок для працівників бюджетних установ по вул.Паризанській | 2014 | 2015 | ІІ | 4 100 | 0 | Ведеться пошук інвестора. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Ремонт цоколя відмостки житлового будинку: вул.Маяковського, 40, вул.Привокзальна, 10, вул.Привокзальна, 6 | 2012 | 2015 | МОЗ | 40 | 0 | Роботи будуть виконані протягом вказаного терміну. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Проведення ремонтів приміщень управлінь праці та соціального захисту населення та територіального центру | 2011 | 2015 | МОЗ | 270 | 19,188 | Проведено ремонт в приміщеннях управління (центр адресних допомог) |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Придбання спеціальної автотракторної техніки, обладннаня та механізмів для підприємств ЖКГ | 2011 | 2015 | ДБ | 1 535 | 1 095,6 | За кошти державного придбано автомобіль дорожній комбінований МДКЗ-10 на базі МАЗ 5337 та сміттєвоз з боковим завантаженням "ВЛІВ" типу "МЕДІУМ" на базі КАМазу |
| Впровадження енергоефективних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реконструкція системи теплопостачання житлових будинків по вул.Чайковського в місті Знам'янка Кіровоградської області, в тому числі автономне теплопостачання Палацу культури, ДЮСШ і ДНЗ № 7 | 2011 | 2011 | ДБ, МОЗ | 967 | 969,471 | Введено в експлуатацію дві модульні котельні Палацу культури та ДЮСШ. Придбано прилади опалення малозабезпеченим мешканцям. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реконструкція системи теплопостачання приміщень виконавчого комітету Знам'янської міської ради по вул.Жовтневій, 17 та вул.Жовтневій, 19 | 2012 | 2012 | МОЗ | 200 |  | Адмінбудівлі підключені до автономного опалення. В гараж роботи завершуються. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реконструкція теплопостачання і переведення на автономне опалення приміщень військкомату | 2012 | 2012 | ДБ | 400 | 0 | Інформація військоматом не надана. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реконструкція теплопостачання і переведення на автономне опалення приміщень МВ УМВС України в Кіровоградській області | 2011 | 2012 | ДБ | 575 | 0 | Інформація МВ УМВС не надана. |
| Охорона здоров'я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реконструкція теплопостачання і переведення на автономне опалення приміщень відділкової лікарні ст. Знам'янка Одеської залізниці | 2012 | 2014 | ВК | 4 000 | 4 691,5 | За рахунок коштів Одеської залізниці забезпечено опалення приміщень відділкової лікарні ст. Знам'янка Одеської залізниці |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Придбання обладнання для опалення приміщення станції швидкої і невідкладної допомоги м.Знам'янка, вул.Луначарського, 12 | 2012 | 2012 | МОЗ | 6,51 | 6,51 | За рахунок коштів місцевого бюджету придбано котел для опалення приміщень |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Будівництво соціально-медичного центру у південній частині міста | 2013 | 2015 | ІІ | 5000 | 0 | Виділено земельну ділянку. Ведеться пошук інвестора. |
| Освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Будівництво та реконструкція мереж освітлення міста | 2011 | 2015 | ДБ | 1 059 | 168,764 | Проведено ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць міста. Загальна протяжність електромереж міста Знам’янка, що була освітлена протягом 2011-2012 року, склала 23674 м – встановлено 414 світлоточок |
|  | Знам'янська міська рада | смт. Знам’янка Друга | Будівництво і реконструкція мереж освітлення селищ | 2011 | 2015 | ДБ | 150 | 66,1 | Проведено ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць селища |
| Дороги, транспортні споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Будівництво, капітальний і поточний ремонт доріг і тротуарів міста | 2011 | 2015 | ДБ, ОБ, МОЗ | 5 000 | 906,825 | Проводиться ремонт доріг і тротуарів міста |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт пішохідного мосту на 302 км ПК1 напрямку Миронівка - П'ятихатки | 2011 | 2011 | ВК | 72,2 | 72,2 | За власні кошти Дистанції колії Одеської залізниці проведено ремонт пішохідного мосту через залізничну колію |
|  | Знам'янська міська рада | смт. Знам’янка Друга | Будівництво шляхопроводу в смт Знам'янка Друга | 2013 | 2015 | ДБ | 54000 | 0 | Направлено пропозиції Службі автомобільних доріг України, Міністерству інфраструктури України, Міністерству фінансів України щодо виготовлення у 2013 році проектно-кошторисної документації та передбачити в бюджетному запиті на 2014 рік початок робіт. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Завершення будівництва об'їзного автошляху | 2011 | 2012 | ДБ | 88000 | 0 | Будівництво ведеться. Інформація щодо фінансування робіт в Службі автомобільних доріг. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Придбання, капітальний ремонт і реконструкція автобусних зупинок | 2011 | 2015 | МОЗ | 168 | 8,172 | За кошти місцевого бюджету та спонсорські кошти ведеться поточний ремонт автобусних зупинок. |
| Спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Придбання і реконструкція існуючих спортивних майданчиків | 2011 | 2015 | ІІ | 245 | 9,89 | За кошти інвестора встановлено дитячий майданчик в міському парку відпочинку |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт приміщення дитячо-юнацької спортивної школи, розташованої за адресою м.Знам'янка, вул.Жовтнева, 41(І черга ремонт даху; ІІ черга - ремонт приміщення) | 2011 | 2013 | ДБ, МОЗ | 351,8 | 185,994 | За кошти державного та місцевого бюджетів проведено ремонт покрівлі |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реконструкція будівлі міського Палацу культури вм.Знам'янка (перша черга - ремонт 2075 кв.м покрівлі; друга черга - приміщення) | 2011 | 2015 | ДБ, МОЗ | 2 040 | 197,009 | За кошти державного та місцевого бюджетів проведено ремонт покрівлі |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт Знам'янської ЦБС (заміна дверей) | 2011 | 2011 | МОЗ | 8,6 | 38,119 | За кошти місцевого бюджету проведено заміна дверей та частково вікон |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Забезпечення теплопостачанням міського краєзнавчого музею | 2012 | 2012 | МОЗ | 30 | 0 | Роботи перенесені на 2013 рік. Виготовлено ПКД. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Капітальний ремонт бібліотечного філіалу № 1 по вул.Рози Люксембург | 2013 | 2013 | МОЗ | 250 | 0 | Робота не ведеться. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Придбання спецавтомобілів та обладнання для медичних та соціальних закладів міста | 2011 | 2015 | МОЗ | 450 | 13,9 | Придбано кардіологічне обладнання для станції швидкої і невідкладної допомоги |
| Транспорт, зв'язок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Знам'янський район електричних мереж ВАТ "Кіровоградобленерго" Реконструкція повітряних ліній з повною заміною ліній електропередач, заміною опор та трансформаторних підстанцій | 2011 | 2015 | ВК | 4 500 | 2 248 | За власні кошти ВАТ "Кіровоградобленерго" проведено реконструкцію мереж по вул.Будьонного, Маяковського, Гладуна, 70 років Жовтня, Північна, Незалежності, Урожайна, Свердлова, Калініна, Дружби, Куйбишева, Леваневського, Фрунзе |
| Водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знам'янська міська рада | смт. Знам'янка Друга | Підключення до центрального водопостачання смт.Знам'янка Друга | 2014 | 2015 | ДБ, МОЗ, ІІ | 6000,0 | 0 | На даний час роботи не проводились. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реконструкція водопровідних мереж міста | 2011 | 2015 | ВК | 720,0 | 0 | У зв'язку із приєднанням Знам'янського МВУВГ до ОКВП "Дніпро-Кіровоград" пропонується виключити проект із переліку соціальних заходів. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реконструкція водопровідних мереж по вул.Халтуріна, вул.Ворошилова, вул.Дмитрівській | 2008 | 2011 | ДБ, МОЗ | 544,6 | 561,793 | За рахунок коштів місцевого бюджету завершено реконструкцію водопровідних мереж (969 м) |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд міста Знам'янка | 2013 | 2015 | ВК | 2550 | 0 | У зв'язку із приєднанням Знам'янського МВУВГ до ОКВП "Дніпро-Кіровоград" пропонується виключити проект із переліку соціальних заходів. |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реконструкція насосної станції підвищення тиску з системою автоматичного управління на базі перетворювача частоти"Danfoss" за адресою м.Знам'янка, вул.Матросова, 28 | 2012 | 2012 | ВК | 280 | 11,958 | У зв'язку із приєднанням Знам'янського МВУВГ до ОКВП "Дніпро-Кіровоград" ПКД на даний об'єкт передано на виконання в обласне підприємство. Рішенням міської ради порушено клопотання про передачу даного об'єкту на виконання ОКВП "Дніпро-Кіровоград" |
|  | Знам'янська міська рада | м. Знам’янка | Реконструкція системи транспортування стічних вод на каналізаційні очисні споруди | 2012 | 2013 | ВК | 2333,2 | 0 | У зв'язку із приєднанням Знам'янського МВУВГ до ОКВП "Дніпро-Кіровоград" пропонується виключити проект із переліку соціальних заходів. |

Перший заступник міського голови		       			В.Джулай