Україна

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

# Виконавчий комітет

### Рішення

## від   30 березня  2012  р.               		      		                      №  158

м. Знам`янка

Про  стан виконання робіт по капітальному

ремонту житлового фонду міста протягом

І кварталу 2012 року

Заслухавши інформацію начальника УМА та ЖКГ Брунцвік Н.В. щодо робіт, виконаних по капітальному ремонту житлового фонду за І квартал 2012 року, виконавчий комітет Знам’янської міської ради відмічає, що протягом січня-березня в місті виконано і профінансовано роботи по об’єктах:    капітальний   ремонт   покрівлі   житлового будинку

№ 11 по вул. Привокзальній на суму  84038,50 грн.; капітальний ремонт ліфта по вул. Луначарського, 34 (п1) на суму 22415,50 грн.; капітальний ремонт ліфта по вул. Фрунзе,122-А на суму 1991,07 грн.; капітальний ремонт водопостачання будинку № 7 по вул. Трудовій на суму 4998,00 тис. грн.

Всього по об’єктах: 113433,07 грн.

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги нагальні потреби щодо виконання робіт по капітальному ремонту об’єктів житлового фонду, керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію взяти до відома.

- Визначити орієнтовний перелік об’єктів житлово-комунального господарства міста Знам’янка, на яких протягом ІІ кварталу 2012 року та в подальшому  будуть проводитись роботи по капітальному ремонту житлового фонду міста і об’єкти, фінансування по яких необхідно буде здійснити до кінця 2012 року загальною вартістю 372851,93 тис. грн.:

- капітальний ремонт житлового будинку № 3 по вул. Чайковського – 48,741 тис. грн.;

- капітальний ремонт внутрішньобудинкових каналізаційних мереж з випусками – 210,112 тис.грн., в т.ч.: Привокзальна, 4 (1-4 під’їзди) – 35,212 тис. грн.; Привокзальна, 8 ( 1-4 під’їзди) – 35,2 тис. грн.; Фрунзе, 122 ( 1 під’їзд) – 11,0 тис. грн.; Київська, 22 (2 під’їзди) – 17,6 тис. грн.; Маяковського, 40 ( 1 під’їзд) – 13,2 тис. грн.; Жовтнева, 16 ( 1 під’їзд) – 8,8 тис. грн.; Жовтнева, 20 ( 4 під’їзди) – 35,2 тис. грн.; Пролетарська, 55( 2 під’їзди) – 18,7 тис. грн.; Чайковського, 26 ( 2 під’їзди) – 17,6 тис. грн.;

Чайковського,28 (2 під’їзди) – 17,6 тис. грн.;

- капітальний ремонт ліфтів (вул.Фрунзе,122 під’їзд № 1, № 5) та проведення експертного обстеження ліфтів (вул.Фрунзе,91 під’їзд №1,2, вул.Матросова,28 під’їзд №3, 4) на загальну суму 84008,93 грн.»;

- заміна кранів на стояках зовнішніх та внутрішніх газопроводах житлових будинків  - 18,0 тис. грн.;

- заміна газових стояків житлових будинків №28 по вул. Матросова, №122 по вул. Фрунзе -12,0 тис. грн.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Заруцького А.А.

Міський голова					І.Крижановський