Україна

Знам`янська міська рада Кіровоградської області

# Виконавчий комітет

### Рішення

## від    13   липня 2012 р.               		      		                      № 357

м. Знам`янка

Про  стан виконання робіт

по капітальному ремонту  житлового

фонду міста протягом І-го півріччя

2012 року

Заслухавши інформацію начальника УМА та ЖКГ Брунцвік Н.В. щодо робіт, виконаних по капітальному ремонту житлового фонду за 1-ше півріччя 2012 року, виконавчий комітет Знам'янської міської ради відмічає, що протягом січня-червня в місті виконано і профінансовано роботи по об'єктах:

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №11 по вул. Привокзальній на суму 84038,50 грн.;

- капітальний ремонт ліфта по вул. Луначарського,34 (п.1) на суму 22415,50 грн.;

- капітальний ремонт ліфта по вул. Фрунзе,122-а на суму 1991,07 грн.;

- капітальний ремонт ліфта по вул. Фрунзе,91 (п.3) -8937,25 грн.;

- капітальний ремонт ліфта по вул. Матросова,28 (п.1) – 2497,51 грн.;

- капітальний ремонт водопостачання будинку №7 по вул. Трудовій на суму 4998,00 грн.;

- заміна газових кранів вул. Гагаріна,9 та вул. Матросова,29 – 2299,40 грн.;

- заміна газових кранів вул. Мусоргського,29 – 483,60 грн.;

- заміна газових кранів вул. Дмитрівська,29 – 284,40 грн.;

всього по об'єктах: 128534,43 грн.

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги нагальні потреби щодо виконання робіт по капітальному ремонт об'єктів житлового фонду, керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію взяти до відома.

- Визначити орієнтовний перелік об'єктів житлово-комунального господарства міста Знам'янка, на яких протягом ІІ півріччя 2012 року та в подальшому будуть проводитись роботи по капітальному ремонту житлового фонду міста і об'єкти, фінансування по яких необхідно буде здійснювати до кінця 2012 року загальною вартістю 437760,57 грн.:

- виконання гідравлічних розрахунків, кошторисної документації та внесення змін у робочі проекти по заміні будинкових внутрішньобудинкових газових стояків в багатоповерхових будинках: аванс за виконання запланованих робот – 78400,00 грн., та погашення заборгованості за надані послуги 171054,54 грн.;

- заміна фасадних газопроводів в м.Знам'янка, а саме, вул. Фрунзе,122, вул. Привокзальна,2,  вул. Привокзальна,1,  вул. Привокзальна,12, вул. Привокзальна,22,  вул. Привокзальна,20,  вул. Привокзальна,10 на загальну суму – 198560,00 грн.;

- капітальний ремонт каналізаційних мереж житлових будинків на загальну суму 31187,60 грн., в т.ч. проведення робіт в житлових будинках по вулицях Фрунзе,122, Некрасова,1, Жовтневій,20, Пролетарській,55;

- капітальний ремонт ліфтів вул. Луначарського,34 (п.3). вул. Матросова,28 (п.2), вул.Калініна,109 (п.2) та проведення експертного обстеження ліфтів вул. Фрунзе,91 (п.1,2), вул. Матросова,28 (п.3,4) на загальну суму 22000,00 грн.;

- капітальний ремонт житлового будинку № 12 по вул. Привокзальній для ОСББ "Зоряний" – 50,0 тис. грн.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Заруцького А.А.

Міський голова					І.Крижановський