Україна

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

# Виконавчий комітет

### Рішення

## від  2  жовтня 2012  р.               		      		    		 №  534

м. Знам`янка

Про  стан виконання робіт

по капітальному ремонту

житлового фонду міста

протягом січня-вересня

2012 року

Заслухавши інформацію начальника УМА та ЖКГ Брунцвік Н.В. щодо робіт, виконаних по капітальному ремонту житлового фонду за січень-вересень 2012 року, виконавчий комітет Знам’янської міської ради відмічає, що протягом зазначеного періоду в місті виконано і профінансовано роботи по об’єктах:

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №11 по вул. Привокзальній на суму 84038,50 грн.;

- частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №7 по вул. Трудовій на суму 4500,00 грн. ( аванс); та капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №35 по вул. Дмитрівській на суму 15000.00 грн.;

- капітальний ремонт ліфтів на суму 50425,48 грн., в т.ч.: по вул. Луначарського,34 (п.1) - 22415,50 грн.; вул. Луначарського,34 (п.3) – 2912,39 грн.; вул. Фрунзе,122-а на суму 1991,07 грн.; вул. Фрунзе,91 (п.3) -8937,25 грн.; вул. Матросова,28 (п.1) – 2497,51 грн.; вул. Матросова,28 (п.2) – 4106,96 грн.;  технічне діагностування ліфтів по вул. Фрунзе,91 (п.1,2), вул. Матросова,28 (п.3,4) на суму 7564,80 грн.;

- капітальний ремонт водопостачання будинку №7 по вул. Трудовій на суму 4998,00 грн.;

- заміна газових кранів в житлових будинках на суму: 3656,6 грн., в т.ч.: вул. Гагаріна,9 та вул. Матросова,29 – 2299,40 грн.; вул. Мусоргського,29 – 483,60 грн.; вул. Дмитрівська, 29 – 284,40 грн.; вул. Дмитрівська, 31 – 589,20 грн.;

- капітальний ремонт каналізаційних мереж житлових будинків на загальну суму 22453,20 грн., в т.ч. проведення робіт в житлових будинках по вулицях: Фрунзе,122 - 11145,6 грн.; Некрасова,1 - 3120,00 грн.(аванс); Жовтневій,20 – 4437,60 грн.; Пролетарській,55 – 3750,00 грн.;

- капітальний ремонт житлового будинку №12 по вул. Привокзальній (заміна віконних блоків та установлення дверних блоків в під’їздах будинку) на суму 50000,00 грн.;

- виконання гідравлічних розрахунків, кошторисної документації та внесення змін в робочі проекти по заміні будинкових газопроводів в багатоквартирних житлових будинках на суму  78400,00 грн. (аванс);

Всього по об’єктах: 313471,78 грн.

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги нагальні потреби щодо виконання робіт по капітальному ремонту об’єктів житлового фонду, керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію взяти до відома.

- Визначити орієнтовний перелік об’єктів житлово-комунального господарства міста Знам’янка, на яких протягом ІVкварталу 2012 року та в подальшому  будуть проводитись роботи по капітальному ремонту житлового фонду міста і об’єкти, фінансування по яких необхідно буде здійснити до кінця 2012 року загальною вартістю 264450,94 грн.:

- капітальний ремонт каналізаційних мереж у житлових будинках на суму  11636,8 грн., в т.ч. по вул. Радянській,44 – 3446,40 грн.; вул. Некрасова,1 – 1190,40 грн.; вул. Радянській,39 – 7000,00 грн.;

- виконання гідравлічних розрахунків, кошторисної документації та внесення змін в робочі проекти по заміні будинкових газопроводів в багатоквартирних житлових будинках – 171054,54 грн.;

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №35 по вул. Дмитрівській – 35000.00 грн.;

- частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №7 по вул. Трудовій на суму 10500,00 грн.;

- капітальний ремонт ліфтів на суму – 14435,2 грн., в т.ч. по вул. Калініна,109 ( п.2) – 2038,39 грн.;

- заміна внутрішньобудинкових газових стояків житлових будинків  № 91, 122 по вул. Фрунзе -18000,00 грн.;

- капітальний ремонт електрощитової ( п.2) житлового будинку №7 по вул. Трудовій – 3000,00 грн.;

- заміна газових кранів в житловому  будинку по вул. Привокзальній,10 – 824,40 грн.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Заруцького А.А.

Міський голова			І.Крижановський