Додаток 3

до рішення  виконавчого комітету

від 27 квітня  2012 року  № 211

Комплексний  план заходів

з підготовки закладів культури міста Знам'янка до

роботи в осінньо - зимовий період   2012– 2013 років

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Виконавець | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні положення |  |  |  |
| 1 | Систематично проводити роз'яснювальну роботу з питань економії теплової енергії будівель закладів культури. | постійно | Директори закладів культури ІТР |  |
| 2 | Переглянути посадові інструкції осіб, пов'язаних з обслуговуванням систем теплопостачання, де вказати їх права, обов'язки і відповідальність за раціональне використання теплової енергії. | постійно | Директори закладів культури |  |
|  | Знам’янський міський Палац культури |  |  |  |
| 1 | Провести ревізію, ремонт запірної арматури. | вересень | Нельга О.В. |  |
| 2 | Провести фарбування трубопроводів теплопостачання в підпільних каналах, їх ізоляцію в підвалах. | вересень | Нельга О.В. |  |
| 3 | Утеплити вікна в приміщеннях. | вересень | Жеребецький В.М. |  |
| 4 | Замовити виготовлення проектно-кошторисної документацію по заміні вікон на енергозберігаючі | травень | Кравцова Л.В. |  |
|  | Музична школа ім. М.В. Лисенка |  |  |  |
| 1 | Провести ревізію системи теплопостачання. | жовтень | заступника директора з АГР Кобець В.К. |  |
| 2 | Провести ревізію запірної арматури. | вересень | заступника директора з АГР Кобець В.К. |  |
| 3 | Провести фарбування трубопроводів теплопостачання в підпільних каналах. | вересень | заступника директора з АГР Кобець В.К. |  |
| 4 | Утеплити вікна та двері в приміщеннях. | вересень | заступника директора з АГР Кобець В.К. |  |
|  | Міський краєзнавчий музей |  |  |  |
| 1 | Провести роботи по встановленню в міському краєзнавчому музеї індивідуального газового опалення | жовтень | КП Тепломережа |  |
| 2 | Зашпаклювати щілі біля труб теплопостачання з підвального приміщення | вересень | Працівники музею |  |
| 3 | Утеплити вікна і двері в приміщенні | вересень | Яхненко С.В. |  |
| 4 | Замовити виготовлення проектно-кошторисної документацію по встановленню автономного опалення | травень | Кулик Т.С. |  |
|  | Знам’янська міська ЦБС |  |  |  |
| 1 | Перевірити стан електрогосподарства та теплопостачання | вересень | Відповідаючий за електро господарство ЦБС |  |
| 2 | Перевірити стан утеплення приміщень бібліотек | жовтень | Директор ЦБС Зав.філіалами |  |
| 3 | Провести реконструкцію електрощитової в центральній універсальній бібліотеці | до жовтня | Відповідаючий за електро господарство ЦБС |  |
| 4 | Перевірити системи теплопостачання в підвальних приміщення бібліотек | вересень | Зав.відділом обслуговування |  |
| 5 | Перевірити наявність відповідних написів над об’єктами електрогосподарства (електрощитові тощо); | серпень | Зав.філіалами Зав.відділом обслуговування |  |
| 6 | Замовити виготовлення проектно-кошторисної документацію по встановленню автономного опалення в центральній універсальній бібліотеці | травень | ЦБС, управління ЖКГ |  |

Секретар  виконкому                                       Н.Тесленко