Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

від 27 квітня  2012 р. № 211

З А Х О Д И

по підготовці міні котелень  міста  та  бази  підприємства  МАС до роботи

в осінньо-зимовий     період  2012-2013 р.р.

| № | Найменування робіт | Вартість робіт, грн. | Джерело фінансу-вання | Термін виконання | Відповідальний за виконання | виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Міні котельна ЗОСШ №3 |  |  |  |  |  |
|  | вул. Дзержинського |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Хімічна промивка 8 водонагрівачів | 3000 | Кошти підприємства | Квітень | Джулай А.О. |  |
| 1.2 | Ревізія запірної арматури і насосів | 200 | Кошти підприємства | Травень | Джулай А.О. |  |
| 1.3 | Повірка лічильника обліку газу та коректора об’єму газу | 6 827,2 | бюджет | Липень | Джулай А.О. |  |
| 1.4 | Ревізія фільтра очищення газу | 200 | Кошти підприємства | Липень | Джулай А.О. |  |
| 1.5 | Повірка КВП | 200 | Кошти підприємства | Вересень | Джулай А.О. |  |
| 1.6 | Ремонт штукатурки в приміщенні, пофарбування. Ремонт штукатурки фасаду, ремонт покрівлі |  | Кошти підприємства | Вересень | Молодченко О.В. |  |
| 1.7 | Отримання дозволу на подачу газу. | 430 | Кошти підприємства | Вересень | Джулай А.О. |  |
| 2. | Міні котельна ДНЗ №2 «Теремок» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Хімічна промивка 7 водонагрівачів | 300 | Кошти підприємства | Квітень | Джулай А.О. |  |
| 2.2 | Ревізія запірної арматури і насосів. | 200 | Кошти підприємства | Травень | Джулай А.О. |  |
| 2.3 | Заміна лічильників обліку води - 1 шт. | 100 | Кошти підприємства | Червень | Молодченко О.В. |  |
| 2.4 | Повірка КВП | 200 | Кошти підприємства | Липень | Джулай А.О. |  |
| 2.5 | Повірка лічильника обліку газу та коректора об’єму газу | 6 827,2 | бюджет | Липень | Джулай А.О. |  |
| 2.6 | Режимна наладка | 14000 | бюджет | Грудень | Джулай А.О. |  |
| 2.7 | Отримання дозволу на подачу газу. | 430 | Кошти підприємства | Вересень | Джулай А.О. |  |
| 3. | Міні котельна ДНЗ № 6 „Сонечко" |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Хімічна промивка 5 водонагрівачів. | 300 | Кошти підприємства | Квітень | Джулай А.О. |  |
| 3.2 | Ревізія запірної арматури і насосів. | 200 | Кошти підприємства | Травень | Джулай А.О. |  |
| 3.3 | Заміна лічильників обліку води – 1 шт. | 100 | Кошти підприємства | Червень | Молодченко О.В. |  |
| 3.4 | Повірка КВП | 300 | Кошти підприємства | Липень | Джулай А.О. |  |
| 3.5 | Повірка лічильника обліку газу та коректора об’єму газу | 6 827,2 | бюджет | Липень | Джулай А.О. |  |
| 3.6 | Отримання дозволу на подачу газу. | 430 | Кошти підприємства | Жовтень | Джулай А.О. |  |
| 4. | Мінікотельна ЦБС вул.Р.Люксембург вул.Р.Люксембург |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Хімічна промивка 2 водонагрівачів. | 300 | Кошти підприємства | Травень | Джулай А.О. |  |
| 4.2 | Ревізія запірної арматури і насосів. | 100 | Кошти підприємства | Червень | Джулай А.О. |  |
| 4.3 | Повірка КВП | 300 | Кошти підприємства | Липень | Джулай А.О. |  |
| 4.4 | Отримання дозволу на подачу газу | 430 | Кошти підприємства | Вересень | Джулай А.О. |  |
| 5. | Спорт школа, вул. Жовтнева, 41 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Хімічна промивка 3 водонагрівачів. | 300 | Кошти підприємства | Травень | Молодченко О.В. |  |
| 5.2 | Ревізія запірної арматури і насосів. | 200 | Кошти підприємства | Червень | Джулай А.О. |  |
| 5.3 | Повірка КВП | 300 | Кошти підприємства | Липень | Джулай А.О. |  |
| 5.4 | Отримання дозволу на подачу газу | 430 | Кошти підприємства | Вересень | Джулай А.О. |  |
| 6. | Навчально-виховний комплекс №2 ліцей, просп. ВЛКСМ, 9 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Хімічна промивка 10 водонагрівачів. | 300 | Кошти підприємства | Червень | Джулай А.О. |  |
| 6.2 | Ревізія запірної арматури і насосів. | 200 | Кошти підприємства | Червень | Джулай А.О. |  |
| 6.3 | Повірка КВП | 300 | Кошти підприємства | Липень | Джулай А.О. |  |
| 6.4 | Отримання дозволу на подачу газу | 430 | Кошти підприємства | Вересень | Джулай А.О. |  |
| 7 | Палац культури, вул. Жовтнева, 30 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Хімічна промивка 8 водонагрівачів. | 300 | Кошти підприємства | Червень | Джулай А.О. |  |
| 7.2 | Ревізія запірної арматури і насосів. | 200 | Кошти підприємства | Червень | Джулай А.О. |  |
| 7.3 | Повірка КВП | 300 | Кошти підприємства | Липень | Джулай А.О. |  |
| 7.4 | Отримання дозволу на подачу газу | 430 | Кошти підприємства | Вересень | Джулай А.О. |  |

База підприємства

| № | Найменування робіт | Вартість робіт, грн. |  | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ревізія опалювальної системи. | 100 | Кошти підпри-ємства | Квітень | Чернявський О.М |  |
| 2. | Підготовка опалювальних | 1000 |  | Травень | Джулай А.О. |  |
|  | котлів. Заміна автоматики | 1000 |  |  |  |  |
|  | безпеки, пальників |  |  |  | Чернявський О.М |  |
| 3. | Пофарбування воріт. |  |  | Червень | Чернявський О.М. |  |
| 4. | Утеплення вікон та дверей. | 100 |  | Липень | Чернявський О.М. |  |
| 5 | Просочення дерев’яних конструкцій будівлі. | 1 500 |  | Вересень | Чернявський О.М. |  |
| 6. | Підготовка автомобільного |  |  |  |  |  |
|  | транспорту. | 3000 |  | Травень | Чернявський О.М |  |
| 7. | Забезпечення робітників | 2540 |  | Лютий | Джулай О.М. |  |
|  | спецодягом. |  |  |  |  |  |
| 8. | Заміна воріт в приміщенні гаража. | 3000 |  | Квітень | Чернявський О.М |  |
|  | Всього на суму | 57131,6 грн |  |  |  |  |
|  | в т.ч.: бюджетні кошти, кошти підприємства | 34481,6 грн 22650 грн. |  |  |  |  |

Секретар виконкому                                   Н.Тесленко