Додаток  5

до рішення виконавчого комітету

від  27 квітня 2012 року   № 211

З А Х О Д И

по підготовці об'єктів Знам'янського СМКП «Ритуал»

до роботи в осінньо-зимовий  період   2012-2013 років

| № | Найменування заходів | Строк виконання 2012 рік | Вартість, тис.грн. | Джерело фінансування | Відпові-дальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт фундаменту виробничо-адміністративного будинку | Квітень-травень | 0,6 | Кошти підпри-ємства | Желудченко С.В. |
| 2. | Підготовка будинків на кладовищах (засклення, утеплення вікон, дверей) | Жовтень-листопад | 0,7 | Кошти підпри-ємства | Желудченко С.В. |
| 3 | Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювальних приладів | III квартал | 6,0 | Кошти підпри-ємства | Желудченко С.В. |
| 4. | Заготівля дров для опалення будинків на кладовищах |  | 0,3 | Кошти підпри-ємства | Желудченко С.В. |
| 5. | Заготівля ям на зимовий період | III- IV квартал | 18,0 | Кошти підпри-ємства | Желудченко С.В. |
| 6. | Придбання зимового приладдя на кладовища | Липень-вересень | 1,5 | Кошти підпри-ємства | Желудченко С.В. |
| 7. | Придбання зимового спецодягу для працівників кладовищ | вересень | 0,9 | Кошти підпри-ємства | Желудченко С.В. |
|  | Всього: сума коштів |  | 28,0 |  |  |

Кошти  в сумі  28,0 тис.грн. – кошти  підприємства.

Секретар виконкому                                    Н.Тесленко