Додаток   7

до рішення виконавчого  комітету

від  27 квітня  2012 р.  № 211

З А Х О Д И

по підготовці житлового фонду до роботи   в осінньо-зимовий  період

2012-2013 р.р.

| № п/п | Заходи | Адреса | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Частковий поточний ремонт покрівель із рулонних матеріалів | Жовтнева, 12 Гагаріна,8 Луначарського, 34 Матросова, 29 Гагаріна, 11 Чапаєва, 6/8 Матросова,28 Гагаріна,9 Мусоргського,1 Привокзальна,15 Трудова,7 Глібка,6 Глібка,2 Фрунзе,91 Фрунзе,122 Привокзальна,6 Калініна.109 Енергетиків,19 | До 15.10.12 | Майстер РБД |  |
| 2. | Капітальний ремонт покрівлі | Чайковського 3 | До 01.09.12 р | Субпідрядна організація | При умові фінансування з місцевого бюджету |
| 3. | Ремонти покрівель із азбестоцементних листів (частковий ремонт дерев’яних конструкцій та заміна окремих листів шиферної покрівлі) | Жовтнева, 9 Київська,22 Чайковського, 17 Маяковського,40 Енгельса,52А | 01.12.12 р. | Майстер РБД |  |
| 4. | Частковий ремонт вимощення (відмостка), ремонт штукатурки, цоколю, стін, крилець | Гагаріна,9 Глібка,28 Маяковського, 38 Маяковського, 40 | До 01.11.12 р. | Майстер РБД |  |
| 5. | Заміна розбитого віконного та дверного скла в під’їздах будинків, ремонт вхідних дверей в під’їзди, підвали, горища | Житловий фонд | 01.11.12 р. | Майстер РБД |  |
| 6. | Виконання штукатурних та малярних робіт сходових клітин житлових будинків | Гагаріна 8, Жовтнева, 9 Чапаєва, 6/8 Привокзальна, 2 Фрунзе, 79 Глібка, 6 | I – IV квартал | Майстер РБД |  |
| 7. | Виконання ремонтних робіт та своєчасне проведення технічного обслуговування електромереж електропристроїв, електрообладнання | Житловий фонд | I -IV квартал | Майстер РБД |  |
| 8. | Проведення ремонтних робіт контейнерів для сміття та контейнерних площадок |  | I -IV квартал | Майстер сан. очистки |  |
| 9. | Ремонт оголовків ДВК | Житловий фонд | До 01.11.2012 року | Майстер РБД |  |
| 10. | Фарбування будинкових газопроводів | Згідно вимог та приписів ЗУЕГГ | До 01.09.2012 року | Майстер РБД |  |
| 11. | Частковий ремонт водостічних труб, колін, воронок покрівель | Житловий фонд | до 01.11.2012 року | Майстер РБД |  |
| 12. | Герметизація інженерних вводів | Згідно вимог та приписів ЗУЕГГ | до 01.11.2012 року | Майстер РБД |  |
| 13. | Підготовка до зими внутрішньо будинкових мереж. Ревізія запірної арматури. Заміна засувок | Житловий фонд | До 15.10.2012 року | МАС | згідно графіку МАС |
| 14. | Заготовлення піску для посипання територій в зимовий період |  | До 01.11.2012 року | Майстри саночистки |  |
| 15. | Утеплення водопровідних мереж підвальних приміщень | Житловий фонд | до 15.10.2012 | Майстер РБД |  |

Секретар  виконкому                                         Н.Тесленко