Україна

Знам`янська міська рада Кіровоградської області

# Виконавчий комітет

### Рішення

## від      11  	жовтня      2013 р.               		      		                  № 495

м. Знам`янка

Про  стан виконання робіт по капітальному

ремонту  житлового фонду міста протягом

січня-вересня 2013 року»

Заслухавши інформацію начальника УМА та ЖКГ Лаптєвої Л.О. щодо робіт, виконаних по капітальному ремонту житлового фонду за січень-вересень 2013 року, виконавчий комітет Знам'янської міської ради відмічає, що протягом січня-вересня в місті виконано і проплачено роботи  на суму 325795,78 по об'єктах:

- капітальний ремонт електрощитової житлового будинку №1 по вул. Привокзальній на суму 3752,40 грн.;

- капітальний ремонт електрощитової житлового будинку № 3 по вул. Привокзальній на суму 2253,60 грн.;

- капітальний ремонт електрощитової житлового будинку № 11 по вул. Привокзальній на суму 3716,40 грн.;

- капітальний ремонт електрощитової житлового будинку № 1 по вул. Мусоргського на суму 4915,20 грн.;

- капітальний ремонт електрощитової житлового будинку № 2 по вул. Павлова на суму 3519,60 грн.;

- капітальний ремонт каналізаційних мереж будинку № 16 по вул. Жовтневій на суму 7016,40 грн.;

- капітальний ремонт каналізаційних мереж у будинку № 38 по вул. Маяковського на суму 5353,20 грн.;

- капітальний ремонт каналізаційних мереж у будинку № 11 по вул. Гагаріна на суму 3884,40 грн.;

- капітальний ремонт каналізаційних мереж у будинку № 83 по вул. Фрунзе на суму 2960,40 грн.;

- капітальний ремонт каналізаційних мереж по у будинку № 22 по вул. Київській на суму 3115,20 грн.;

- капітальний ремонт водопровідних мереж у будинку № 87 по вул. Фрунзе на суму 1652,40 грн.;

- капітальний ремонт ліфта у будинку № 7 по вул. Трудовій (п.2) на суму 7499,64 грн.;

- капітальний ремонт ліфта у будинку № 109 по вул. Калініна (п.5) на суму 9989,14 грн.;

- частковий капітальний ремонт житлового будинку № 3 по вул. Чайковського  на суму 42548,00 грн.;

- заміна електричного обладнання в житловому будинку № 33 по вул. Жовтневій на суму 10000,00 грн.;

- частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 122 по вул. Фрунзе на суму 36468,00 грн.;

- частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 2 по вул. Глібка на суму 6344,00 грн.;

- частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Гагаріна на суму 11867,00 грн.;

- частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 28 по вул. Матросова на суму 9370,00 грн.;

- частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 38 по вул. Маяковського на суму 3583,20 грн.;

- частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 91 по вул. Фрунзе на суму 19324,00 грн.;

- частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 29 по вул. Матросова на суму 7236,80 грн.;

- частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 9 по вул. Гагаріна на суму 46629,00 грн.;

- ремонт оголовків ДВК житлового будинку № 3 по вул. Привокзальній на суму 22976,40 грн.;

- ремонт оголовків ДВК житлового будинку № 1 по вул. Привокзальній на суму 22976,40 грн.;

- ремонт оголовків ДВК житлового будинку № 2 по вул. Привокзальній на суму 25391,20 грн.;

- заміна газових кранів на газопроводах сходових клітин у будинках № 11 по вул. Гагаріна та №№ 75, 77, 79, 85, 87 по вул. Фрунзе на суму 1453,20 грн.

Виконано, але неоплачено:

- гідравлічні розрахунки, кошторисна документація  та внесення змін в робочі проекти  по заміні будинкових газопроводів в багатоквартирних будинках на суму 86545,49 грн., заборгованість 80000,00 грн.;

- ремонт ДВК у будинку № 4 по вул. Привокзальній (38000 грн.);

- ремонт ліфту у будинку № 28 по вул. Матросова на суму 15300,94 грн.;

Невиконано роботи на суму 126654,51 грн., зокрема:

-  капітальний ремонт каналізаційних мереж на суму 16289,51 грн.;

- цегляна кладка парапетних та зовнішніх стін у будинку № 8 по вул. Гагаріна на суму 14000 грн.;

- частковий капітальний ремонт покрівлі у будинку № 35 по вул. Луначарського на суму 15168,00 грн.;

- ремонт системи електропостачання переможця у номінації «Кращий багатоповерховий  будинок» будинку № 8 по вул. Привокзальній на суму 50000,00 (аванс 8446,00 грн.);

- частковий капітальний ремонт покрівлі у будинку № 33 по вул. Жовтневій -15000 грн.;

- експертне обстеження ліфтів на суму 7500 грн.;

- ремонт ліфтів на суму 28307,28 грн. в т.ч.  у будинку № 34 по вул. Луначарського – (аванс на суму 8697,00 грн. не оплачено).

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги нагальні потреби щодо виконання робіт по капітальному ремонт об'єктів житлового фонду, керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядуванню в Україні”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію взяти до відома, вважати хід виконання робіт по капітальному ремонту житлового фонду задовільним.

- Визначити перелік об'єктів житлово-комунального господарства міста Знам'янка, на яких в жовтні - листопаді будуть проводитись роботи по капітальному ремонту житлового фонду міста:

-  цегляна кладка парапетних та зовнішніх стін у будинку № 8 по вул. Гагаріна на суму 14000 грн.;

- ремонт системи електропостачання  та заміна вікон переможця у номінації «Кращий багатоповерховий  будинок» будинку № 8 по вул. Привокзальній на суму 50000,00 (аванс 8456 грн.);

- частковий капітальний ремонт покрівлі у будинку № 33 по вул. Жовтневій на суму 15000 грн.

3. Враховуючи погодні умови, зняти планові призначення на виконання капітального ремонту покрівлі у будинку № 34 по вул. Луначарського у сумі 15168,00 грн.,  та в зв’язку з наданням переваги на інший вид робіт зняти планові призначення на капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж у сумі 16289,51 грн. та перерозподілити суму коштів 31457,00 на виконання наступних робіт:

- ремонт електрощитової у будинку № 27 по вул. Матросова на суму 5301,60 грн.;

- заміна насоса підкачування води у будинку № 34 по вул. Луначарського на суму 4423,20 грн.;

- ремонт електроосвітлення та силової проводки у будинку № 122 по вул. Фрунзе на суму 13180,80 грн.;

- ремонт ДВК у будинку  № 2 по вул. Глібка на суму 8551,4 грн.;

- зняти планові призначення на  експертне обстеження ліфтів у сумі 7500 грн. в зв’язку з невикористанням та перерозподілити на виконання робіт по капітальному ремонту оголовків ДВК у будинку № 4 по вул. Привокзальній у зв’язку з фактичним виконанням робіт на більшу суму;

- ремонт ліфту у будинку № 34 по вул. Луначарського на суму 8697,00 грн.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Заруцького А.А.

Міський голова					І. Крижановський