Україна

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

# Виконавчий комітет

### Рішення

## від     22     листопада   2013  р.               		      		    №  558

м. Знам`янка

Про погодження Програми

енергоефективності м. Знам’янка

на 2014-2018 роки

З метою реалізації основних напрямків міської політики енергозбереження та енергоефективності, відповідно до п.4 ст.27, п.1 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Знам’янської міської ради

В И Р І Ш И В:

- Погодити Програму енергоефективності м. Знам’янка на 2014-2018 роки (додається).

- Зобов’язати управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради (нач. Лаптєва Л.О.) винести дану Програму на затвердження міської ради.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Заруцького А.А.

#### Міський голова	                                  І.Крижановський

Програма енергоефективності м. Знам’янка на 2014-2018 роки

І. Загальні положення

Постановою КМУ від 01.03.2010 р. № 243 затверджено «Державну цільову економічну програму енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв  з відновлювальних  джерел енергії та альтернативних видів палива на 2011-2012 роки».

Шляхи її реалізації визначено постановами КМУ від:

- 27.04.2011 р. № 447 «Питання реалізації Державної цільової програми енергоефективності 2010-2015 роки»;

- 17.10.2011 р. № 1056 «Деякі питання використання коштів в сфері енергоефективності та енергозбереження»;

- 12.09.2012 р. № 921 «Про внесення змін до державної цільової економічної  програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел  енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2015 роки».

Проблема енергоефективності є надзвичайно актуальною і для м. Знам’янка, як із-за значних обсягів споживання енергоносіїв, так і у зв’язку з постійним їх подорожчанням.

Основними енергоресурсами, що споживаються в місті є: електроенергія, природний і скраплений газ, вугілля, нафтопродукти і деревина.

Постачальниками електроенергії та природного газу є суб’єкти природних монополій. Інші ресурси постачаються на ринкових умовах.

Спожито енергоносіїв бюджетними установами міста Знам’янка

протягом 2008-2013 років:

| №з/п | Назва ресурсу | 2008 р. | 2009 р. | 2010 р. | 2011 р. | 2012 р. | 9 міс. 2013 р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природній газ (тис.м.куб.) | 311,3 | 294,9 | 318,9 | 322,5 | 397,1 | 343,9 |
| 2 | Електроенергія (тис. кВт/г) | 777,2 | 712,3 | 792,3 | 876,2 | 793,9 | 601,9 |
| 3 | Вугілля, торф, брикети (т) | 821,6 | 832,1 | 889,9 | 836,4 | 784,2 | 413,5 |
| 4 | Дрова (скл. м) | 1100 | 240,7 | 635,9 | 339,2 | 162,1 | 18,6 |
| 5 | Теплоенергія (Гкал) | 4141 | 3738 | 3832 | 3967 | 3731 | 2256 |

Процес переведення міста на автономні системи опалення було розпочато в 2003 році та завершено в 2013 році. В 2012 році Знам’янське комунальне підприємство теплових мереж визнано банкрутом. Ліквідацію підприємства завершує арбітражний керуючий. Завдяки вжитим заходам, протягом 10 років економія споживання природного газу в місті склала 4 млн. м³ в рік.

Аналіз споживання природного газу в місті Знам’янка

протягом 2003 року - І півріччя 2013 року (тис.м³):

| № з/п | Споживачі природного газу | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | І півріччя 2013 року |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промислові об’єкти | 2611,2 | 2687,3 | 2641,1 | 1909,9 | 1579,3 | 1755,6 | 1564,3 | 1630,3 | 1708,3 | 1705,8 | 918,5 |
| 2 | Комунальні підприєм ства | 340,7 | 393,6 | 555,3 | 904,2 | 800,4 | 1294,9 | 972,7 | 1163,9 | 1553,9 | 1701,4 | 941,4 |
| 3 | Населення | 19169,5 | 19621,9 | 20062,8 | 21440,7 | 18824,6 | 19703,6 | 19422,8 | 19334,6 | 19089,1 | 19018,6 | 10320,1 |
| 4 | Бюджетні установи | 945,5 | 1140 | 1279,2 | 1324,1 | 1164,8 | 1373,6 | 1282,2 | 1268,4 | 1284,1 | 886,6 | 633,8 |
| 5 | Знам’янське комунальне підприємст-во теплових мереж | 5267,7 | 3846 | 4023 | 3125,8 | 2688,9 | 2200,1 | 2055,1 | 2267,8 | 1801,4 | 956,5 | 0 |
| 6 | Всього по місту | 28334,6 | 26688,8 | 28561,4 | 28704,7 | 25058 | 26327,8 | 25297,1 | 25665 | 25436,8 | 24268,9 | 12813,8 |

З метою економії енергоресурсів у 2013 році виконано наступні роботи:

- реконструкцію теплотраси у ЗШ І-ІІІ ступенів № 7 та ДНЗ № 5 «Калинонька» відповідно на 143,4 тис. грн. та 160,1 тис. грн.;

- заміну котлів у котельнях ЗШ  І-ІІІ ступенів № 7 та ДНЗ № 4 по 32,9 тис. грн. кожен;

- замінено конфорки на електроплитах в ДНЗ № 4 «Ромашка», № 6 «Сонечко» на суму 48,6 тис. грн.

- виконано роботи по заміні вікон на енергозберігаючі в дошкільних навчальних закладах № 7 «Козачок» та № 2 «Теремок» відповідно на 199,4 та 27,9 тис. грн.

- придбано нову енергоефективну плиту для ДНЗ № 3 «Івушка» на суму 14,0 тис. грн.

- у приміщенні територіального центру управління соціального захисту населення встановлені енергозберігаючі вікна та двері на суму 66,823 тис.грн.

- в приміщенні управління соціального захисту населення  ведуться роботи по заміні  енергозберігаючих вікон та вхідних дверей-перегородок в коридорі.

- у Знам’янському міському Палаці культури було виконано роботи по заміні вікон на енергозберігаючі (ІІ черга) на суму 298,3 тис.грн.

- закінчено заміну вікон на енергозберігаючі в приміщенні центральної універсальної бібліотеки по вул.. Маяковського, 40а на суму 38,5 тис.грн.

- введено в експлуатацію систему електроопалення міського краєзнавчого музею за адресою м. Знам’янка вул. Глібка, 28-В 67,5 тис.грн.

- частковий капітальний ремонт житлового будинку № 3 по вул. Чайковського  на суму 42,55 тис.грн.;

- відновлено освітлення по вул. Ворошилова, Будьонного, Маяковського, Єсеніна, Тополина, Селянська, пров. Гвардійський: встановлено сучасні лампи ДНАТ (дугові натрієві трубчасті)  довгострокового використання в кількості 67 шт. на суму 89,2 тис. грн.

- частковий капітальний ремонт покрівлі житлових будинків міста: вул. Фрунзе, 122, вул. Глібка, 2, вул. Гагаріна, 8, вул. Матросова, 28, вул. Маяковського, 38, вул. Фрунзе, 91, вул. Матросова, 29, вул. Гагаріна, 9 на загальну суму 140,82 тис. грн.

- житловий будинок-переможець конкурсу «Кращий багатоповерховий будинок» (Привокзальна, 8) отримав 50,0 тис. грн. з міського бюджету (30,0 тис. грн. - капітальний ремонт системи електропостачання, 20,0 тис. грн. -  заміна вікон на енергозберігаючі).

ІІ. Визначення основних проблем, на розв'язання яких спрямована програма

Основними проблемами,  над розв’язанням яких буде працювати міська влада,  є:

- значні витрати бюджетних коштів та населення на оплату енергоносіїв;

- незадовільне використання і переробка деревини (сухостійні та інші дерева, що зносяться в місті).

ІІІ.  Мета програми

Метою програми є скорочення видатків бюджетних коштів, економія всіх видів енергоресурсів, покращення умов праці і відпочинку мешканців міста та реалізація державної і регіональної політики в сфері енергоефективності.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, джерела фінансування і строки виконання програми

Програма передбачає реалізацію протягом 2014-2018 років заходів,  направлених на підвищення енергоефективності в місті шляхом формування громадської думки, вирішення комплексу організаційних, технічних та інших заходів,  направлених на досягнення вищевказаної мети.

Фінансування заходів Програми протягом двох років здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного , міського бюджетів та коштів суб’єктів господарювання.

Розпорядники коштів міського бюджету будуть щороку визначатись рішенням міської ради під час затвердження (уточнення) міського бюджету.

Черговість впровадження заходів буде щороку визначатись і уточнюватись рішенням виконавчого комітету.

Строк виконання - протягом 2014-2018 років.

V. Основні пріоритетні  завдання та заходи реалізації програми

Основними пріоритетними завданнями є:

- заміна енергомісткого обладнання в бюджетних закладах та комунальній сфері на енергоефективне;

- зменшення споживання енергоносіїв.

- Очікувані результати виконання програми

Зменшення споживання енергоносіїв та значна економія бюджету і населення на їх оплату.

VII. Орієнтовний перелік заходів та проектів щодо виконання Програми енергоефективності міста Знам’янка

на 2014-2018 роки

| № з/п | Назва заходу/проекту | Відповідальний за виконання | Орієнтовна вартість | Термін реалізації | Джерело фінансування | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І Об’єкти соціальної сфери |
| І.І. Освіта |
| 1 | «Газопостачання теплогенераторної для опалення приміщення будинку дитячої та юнацької творчості» (погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані у 2013 році) | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 320,0 | 2014 | МБ | Забезпечення стабільного теплопостачання будівлі, створення комфортних умов для навчання та розвитку дітей |
| 2 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ІІ черга загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, вул. Дзержинського, 2, м. Знам’янка | Відділ освіти виконавчого комітету | Загальна вартість 2645,0 Необхідний обсяг фінансування 1765,0 | 2011-2015 | МБ | Зменшення втрат тепла, що дасть змогу економити кошти на паливних витратах |
| 3 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ДНЗ № 5 «Калинонька», вул. Пушкіна, 33, смт Знам’янка Друга | Відділ освіти виконавчого комітету | 419,3 | 2014 | МБ | Зменшення втрат тепла, що дасть змогу економити кошти на паливних витратах |
| 4 | Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 3 «Івушка», вул. Кіровоградська, 6, м. Знам’янка | Відділ освіти виконавчого комітету | 1411,8 | 2014 | МБ | Запобігання неефективному використанню енергоносіїв та досягнення визначених норм мікроклімату у приміщеннях закладу |
| 5 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі), ІІ черга, ДНЗ № 4 «Ромашка», вул. Героїв Сталінграда, 7, м. Знам’янка | Відділ освіти виконавчого комітету | 134,9 | 2014 | МБ | Зменшення втрат тепла, що дасть змогу економити кошти на паливних витратах |
| 6 | Капітальний ремонт приміщення спортзалу ЗШ І-ІІІ ступенів № 1, вул. Р.Люксембург, 69, м. Знам’янка | Відділ освіти виконавчого комітету | 216,0 | 2014 | МБ | Зменшення втрат енергоресурсів на забезпечення опалення |
| 7 | Реконструкція теплотраси ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г.Шевченка, вул. Р.Люксембург, 69, м. Знам’янка | Відділ освіти виконавчого комітету | 234,0 | 2014 | МБ | Належне теплозабезпечення приміщень школи. |
| 8 | Заміна котлів на більш енергоефективні в ДНЗ №2 «Теремок», вул. Фрунзе,120 | Відділ освіти виконавчого комітету | 200,0 | 2014 | МБ | Забезпечення стабільного і якісного опалення навчального закладу, зменшення обсягів споживання природного газу. |
| 9 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) по ЗШ І-ІІІ ступенів № 6, вул. Шевченка, 11, смт. Знам’янка Друга | Відділ освіти виконавчого комітету | 713,906 | 2014-2015 | МБ | Зменшення втрат тепла, що дасть змогу економити кошти на паливних витратах |
| 10 | Реконструкція дошкільного навчального закладу № 7 «Козачок», корпус №1 по вул. Чайковського, 13 та корпус №2 по вул. Чайковського,11 у м. Знам’янка, Кіровоградської області | Відділ освіти виконавчого комітету | 5335,270 | 2014-2015 | МБ | Забезпечення у приміщенні стабільного температурного режиму незалежно від кліматичних умов, скорочення витрат коштів на тепло забезпечення шляхом комплексної реабілітації будівлі |
| 11 | Капітальний ремонт приміщення спортзалу в ЗШ І-ІІІ ступенів № 4, вул. Примакова, 2/15 у м. Знам’янка, Кіровоградської області | Відділ освіти виконавчого комітету | 150,0 | 2015 | МБ | Запобігання неефективному використанню енергоносіїв та досягнення визначених норм мікроклімату у приміщеннях закладу |
| 12 | Капітальний ремонт приміщень спортзалу в ЗШ І-ІІІ ступенів № 6, вул. Шевченка, 11 у смт. Знам’янка Друга Кіровоградської області | Відділ освіти виконавчого комітету | 150,0 | 2015 | МБ | Запобігання неефективному використанню енергоносіїв та досягнення визначених норм мікроклімату у приміщеннях закладу |
| 13 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ДНЗ № 2 «Теремок», вул. Фрунзе,120 у м. Знам’янка | Відділ освіти виконавчого комітету | 1500,0 | 2015 | МБ | Зменшення витрат тепла, що дасть змогу економити кошти на паливних витратах |
| 14 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ДНЗ № 6 «Сонечко» вул. Чайковського, 27 м. Знам’янка | Відділ освіти виконавчого комітету | 1500,0 | 2015 | МБ | Зменшення витрат тепла, що дасть змогу економити кошти на паливних витратах |
| 15 | Капітальний ремонт системи теплозабезпечення ДНЗ № 3 «Івушка», вул. Кіровоградська, 6, м. Знам’янка | Відділ освіти виконавчого комітету | 250,0 | 2015 | МБ | Забезпечення економії енергоресурсів та бюджетних коштів на опалення закладу |
| 16 | Заміна котлів на більш енергоефективні в ДНЗ №6 «Сонечко», вул. Чайковського, 27 | Відділ освіти виконавчого комітету | 200,0 | 2015 | МБ | Забезпечення економії природного газу, запобігання неефективному використанню теплової енергії. |
| 17 | Капітальний ремонт (термоса нація) будівель ЗШ І-ІІІ ступенів № 3, вул. Дзержинського, 2, м. Знам’янка | Відділ освіти виконавчого комітету | 1000,0 | 2015-2016 | МБ | Запобігання неефективному використанню енергоносіїв та досягнення визначених норм мікроклімату у приміщеннях закладу |
| 18 | Капітальний ремонт (термоса нація) будівлі ДНЗ № 6 «Сонечко», вул. Чайковського, 27, м. Знам’янка | Відділ освіти виконавчого комітету | 400,0 | 2016 | МБ | Запобігання неефективному використанню енергоносіїв та досягнення визначених норм мікроклімату у приміщеннях закладу |
| 19 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ДНЗ № 8 «Світлячок», вул. Калініна, 115,м. Знам’янка | Відділ освіти виконавчого комітету | 800,0 | 2016 | МБ | Зменшення витрат тепла, що дасть змогу економити кошти на паливних витратах |
| 20 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г.Шевченка, вул. Р.Люксембург, 69, м. Знам’янка | Відділ освіти виконавчого комітету | 800,0 | 2016 | МБ | Зменшення витрат тепла, що дасть змогу економити кошти на паливних витратах |
| 21 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ЗШ І-ІІІ ступенів № 4, вул. Примакова, 2/15 у м. Знам’янка | Відділ освіти виконавчого комітету | 800,0 | 2016 | МБ | Зменшення витрат тепла, що дасть змогу економити кошти на паливних витратах |
| 22 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) комплексна КДЮСШ, вул. Жовтнева, 41, м. Знам’янка | Відділ освіти виконавчого комітету | 900,0 | 2017 | МБ | Зменшення витрат тепла, що дасть змогу економити кошти на паливних витратах |
| 23 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ЦДЮТ, вул. Жовтнева, 13, м. Знам’янка | Відділ освіти виконавчого комітету | 600,0 | 2018 | МБ | Зменшення витрат тепла, що дасть змогу економити кошти на паливних витратах |
| І. ІІ. Культура |
| 1 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в міському краєзнавчому музеї | Відділ культури та туризму | 10,0 | 2014 | МБ | Зменшення витрат тепла, що дасть змогу економити кошти на паливних витратах |
| 2 | Влаштування електричного опалення міської бібліотеки-філії №1 | Відділ культури та туризму | 60,0 | 2015 | МБ | Покращення теплозабезпечення бібліотеки |
| 3 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в музичній школі | Відділ культури та туризму | 350,0 | 2015 | МБ | Забезпечення належного температурного режиму у приміщеннях при одночасному зменшенні витрат бюджетних коштів на їх тепло забезпечення. |
| 4 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в юнацькій бібліотеці | Відділ культури та туризму | 60,0 | 2015 | МБ | Забезпечення належного температурного режиму у приміщеннях при одночасному зменшенні витрат бюджетних коштів на їх тепло забезпечення. |
| І.ІІІ. Соціальний захист |
| 1 | Реконструкція системи індивідуального опалення із заміною застарілих конвекторів опалювальної системи на енергоефективні в приміщенні територіального центру | Управління соціального захисту населення | 60,0 | 2014 | МБ | Забезпечення економії енергоносіїв, забезпечення рівномірного постачання тепла по всій установі. |
| 2 | Реконструкція системи індивідуального опалення із заміною застарілих конвекторів опалювальної системи на енергоефективні в приміщенні соціального захисту населення | Управління соціального захисту населення | 65,0 | 2015 | МБ | Забезпечення економії енергоносіїв, забезпечення рівномірного постачання тепла по всій установі |
| ІІ. Об’єкти житлово-комунального господарства |
| 1 | Частковий капітальний ремонт покрівель житлових будинків міста | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 100,0 | 2014 | МБ | Підвищення ефективності енергозбереження, укріплення технічного стану будинку |
| 2 | Частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №10 по вул. Привокзальній | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 30,0 | 2014 | МБ | Підвищення ефективності енергозбереження, укріплення технічного стану будинку |
| 3 | Частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 29 по вул. Гагаріна | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 30,0 | 2014 | МБ | Підвищення ефективності енергозбереження, укріплення технічного стану будинку |
| 4 | Капітальний ремонт електрощитових житлових будинків міста | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 80,0 | 2014 | МБ | Забезпечення безперебійного теплопостачання мешканців багатоповерхових будинків міста |
| 5 | Утеплення технічного поверху житлового будинку №7 по вул. Трудовій | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 220 | 2014 | МБ | Покращення умов проживання мешканців, створення передумов для економії енергоресурсів |
| 6 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №12 по вул. Жовтневій | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 340,0 | 2014 | МБ | Підвищення ефективності енергозбереження, укріплення технічного стану будинку |
| 7 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №6 по вул. Привокзальній | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 320,0 | 2014 | МБ | Підвищення ефективності енергозбереження, укріплення технічного стану будинку |
| 8 | Частковий капітальний ремонт покрівель житлових будинків міста | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 200,0 | 2015 | МБ | Підвищення ефективності енергозбереження, укріплення технічного стану будинку |
| 9 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №6 по вул. Глібка | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 280,0 | 2015 | МБ | Підвищення ефективності енергозбереження, укріплення технічного стану будинку |
| 10 | Утеплення технічного поверху житлового будинку №32 по вул. Київській | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 220 | 2015 | МБ | Покращення умов проживання мешканців, створення передумов для економії енергоресурсів |
| 11 | Герметизація швів, утеплення зовнішніх стін з виконанням оздоблювальних робіт житлового будинку №9 по вул. Гагаріна | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 680 | 2015 | МБ | Підвищення теплоізоляційних властивостей обгороджувальних конструкцій панельних будинків із використанням сучасних методів теплоізоляції |
| 12 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №38 по вул. Маяковського | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 340,0 | 2016 | МБ | Підвищення ефективності енергозбереження, укріплення технічного стану будинку |
| 13 | Герметизація швів, утеплення зовнішніх стін з виконанням оздоблювальних робіт житлового будинку №28 по вул. Матросова | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 650,0 | 2016 | МБ | Підвищення теплоізоляційних властивостей обгороджувальних конструкцій панельних будинків із використанням сучасних методів теплоізоляції |
| 14 | Герметизація швів, утеплення зовнішніх стін з виконанням оздоблювальних робіт житлового будинку №27 по вул. Матросова | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 1200,0 | 2016 | МБ | Підвищення теплоізоляційних властивостей обгороджувальних конструкцій панельних будинків із використанням сучасних методів теплоізоляції |
| 15 | Заміна віконних блоків на енергозберігаючі в під’їздах житлових будинків | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 800,0 | 2016 | МБ | Покращення теплоізоляції приміщень житлових будинків шляхом заміни вікон на герметичні металопластикові |
| 16 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №19 по вул. Чайковського, 19 | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 60,0 | 2017 | МБ | Підвищення ефективності енергозбереження, укріплення технічного стану будинку |
| 17 | Герметизація швів, утеплення зовнішніх стін з виконанням оздоблювальних робіт житлового будинку №9 по вул. Привокзальній | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 950,0 | 2017 | МБ | Підвищення теплоізоляційних властивостей обгороджувальних конструкцій панельних будинків із використанням сучасних методів теплоізоляції |
| 18 | Герметизація швів, утеплення зовнішніх стін з виконанням оздоблювальних робіт житлового будинку №91 по вул. Фрунзе | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 550,0 | 2017 | МБ | Підвищення теплоізоляційних властивостей обгороджувальних конструкцій панельних будинків із використанням сучасних методів теплоізоляції |
| 19 | Утеплення зовнішніх стін з виконанням оздоблювальних робіт житлових будинків по вул. Радянській, 44,46,48, по вул. Пролетарській, 55,57,59 | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 420,0 | 2017 | МБ | Підвищення теплоізоляційних властивостей обгороджувальних конструкцій панельних будинків із використанням сучасних методів теплоізоляції |
| 20 | Заміна дверних блоків в під’їздах житлових будинків | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 340,0 | 2017 | МБ | Покращення теплоізоляції приміщень житлових будинків шляхом заміни дверей на герметичні металопластикові |
| 21 | Герметизація швів, утеплення зовнішніх стін з виконанням оздоблювальних робіт житлового будинку №122 по вул. Фрунзе | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 1350,0 | 2018 | МБ | Підвищення теплоізоляційних властивостей обгороджувальних конструкцій панельних будинків із використанням сучасних методів теплоізоляції |
| 22 | Герметизація швів, утеплення зовнішніх стін з виконанням оздоблювальних робіт житлового будинку №122А по вул. Фрунзе | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 250,0 | 2018 | МБ | Підвищення теплоізоляційних властивостей обгороджувальних конструкцій панельних будинків із використанням сучасних методів теплоізоляції |
| 23 | Герметизація швів, утеплення зовнішніх стін з виконанням оздоблювальних робіт житлового будинку №7 по вул. Трудовій | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 530,0 | 2018 | МБ | Підвищення теплоізоляційних властивостей обгороджувальних конструкцій панельних будинків із використанням сучасних методів теплоізоляції |
| ІІІ. Відновлення мереж зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих технологій |
| 1 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення від ТП-132, ТП-117, ТП-116 по вул.. Комарова, Примакова, Ульянівській, Осадчого, в м. Знам’янка | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 112,410 | 2013-2014 | МБ | Відновлення зовнішнього освітлення на 4 вулицях міста, зменшення обсягів споживання електроенергії та використання бюджетних коштів з одночасним покращенням якісних характеристик роботи мереж зовнішнього освітлення. |
| 2 | Реконструкція мереж зовнішнього від ТП-106, в по вул. Чайковського, Червоноармійській в м. Знам’янка | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 60,0 | 2014 | МБ | Відновлення зовнішнього освітлення двох вулиць з використанням сучасного обладнання, підвищення якості освітлення вулиць шляхом заміни застарілого обладнання |
| 3 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення від ТП-109, КТП-101, ЗТП 102, ЗТП 119, РП-1 по вул.Глібка, Матросова, Пролетарській, Володарського в м. Знам’янка | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 180,0 | 2015 | МБ | Відновлення 9,4 км мереж зовнішнього освітлення з використанням сучасного обладнання, зменшення обсягів споживання електроенергії |
| 4 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення мікрорайону багатоповерхових будинків в центрі міста: Матросова, 27,28,29, Глібка, 28, Луначарського, 34, Інтернаціональна, 9, Гагаріна, 9 | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 160,0 | 2016 | МБ | Відновлення зовнішнього освітлення у дворах багатоповерхових будинків з використанням енергозберігаючих ламп |
| 5 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення від ТП 128 по вул. Ціолковського, Скирди, Чехова, Лазо, Пархоменка, Котовського в м. Знам’янка | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 50,0 | 2017 | МБ | Будівництво зовнішнього освітлення на 6 вулицях міста, зменшення обсягів споживання електроенергії та використання бюджетних коштів з одночасним покращенням якісних характеристик роботи мереж зовнішнього освітлення. |
| 3 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в районі новобудов по вул. Енергетиків, Трояндовій, Каштановій, Тінистій, Артемівській в м. Знам’янка | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 60,0 | 2018 | МБ | Відновлення зовнішнього освітлення на 5 вулицях міста, зменшення обсягів споживання електроенергії та використання бюджетних коштів з одночасним покращенням якісних характеристик роботи мереж зовнішнього освітлення. |
| IV. Інше |
| 1 | Придбання тепловізора для будівництва та проведення енергоаудитів | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 25,0 | 2014 | МБ | Діагностика приміщень квартир, будівель на предмет втрат тепла, перевірки якості встановлення вікон, дверей і ін. |
| 2 | Вирішення питання вироблення та використання вторинних відходів деревини (сухостійні та інші дерева, що видаляються в місті | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, Відділ освіти виконавчого комітету | 100,0 | 2014-2018 | МБ | Використання відходів деревини для розпалювання котлів, зменшення бюджетних витрат на опалення |
| 3 | Капітальний ремонт електромережі приміщень виконавчого комітету по вул. Жовтневій, 19 | Господарська група виконавчого комітету | 100,0 | 2014 | МБ | Забезпечення стабільної роботи електромережі |
| 4 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в приміщеннях виконавчого комітету по вул. Жовтневій, 17 | Господарська група виконавчого комітету | 22,4 | 2014 | МБ | Забезпечення належного температурного режиму у приміщеннях при одночасному зменшенні витрат бюджетних коштів на їх тепло забезпечення. |

VIІI  Координація  та контроль за ходом виконання програми

Організаційне забезпечення і координацію діяльності управлінь і відділів міськвиконкому, підприємств і організації комунальної власності міста здійснює управління  містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства.

Виконання завдань визначених програмою покладається на підрозділи  міськвиконкому, які щокварталу до 05 числа інформують  про хід їх виконання управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства.

В свою чергу управління архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства інформує про хід виконання програми: щороку міську раду та обласні органи виконавчої влади.