Тринадцята сесія Знам’янської міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  24 червня   2011  року 								№287

м. Знам’янка

Про затвердження Міської цільової

комплексної програми покращення

матеріально-технічної бази закладів

освіти міста на 2011-2015 роки

Згідно із законами України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»,  керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В и р і ш и л а:

- Затвердити міську цільову комплексну програму покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста  на 2011-2015 роки (додається).

- Фінансовому управлінню, управлінню економіки та власності та  відділу освіти виконавчого комітету міської ради (начальники Т.Іваськів, Л.Нестеренко, В.Сиромятніков) при формуванні міських бюджетів та програм соціально-економічного розвитку м.Знам’янки передбачити кошти на виконання Міської цільової комплексної програми покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста  на 2011-2015 роки в межах бюджету.

- Відділу освіти виконавчого комітету міської ради (нач.В.Сиромятніков) щороку, починаючи з 2012 року, до 15 січня інформувати Знам’янську міську раду про хід виконання програми.

- Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови В.Джулая

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення (гол.В.Сиромятніков).

Секретар міської ради					А.Тесленко

Затверджено

рішенням міської ради

від  24 червня  2011 року №287

МІСЬКА ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

покращення матеріально-технічної бази закладів освіти

на 2011-2015 роки

1. Загальні положення

Міська цільова комплексна програма покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста на 2011 – 2015 роки  (далі - Програма) спрямована на забезпечення конституційних прав дітей і підлітків шкільного віку щодо доступності і безоплатності здобуття якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної  освіти.

У Програмі враховані основні положення, завдання і напрямки, що визначені:

статтями 14,  61 Закону України «Про освіту»;

статтями 5, 37 Закону України «Про загальну середню освіту»;

статтями 19, 37, 38  Закону України «Про дошкільну освіту»;

статтями   9,1 0   Закону України «Про позашкільну освіту».

ІІ. Визначення проблеми,

на розв'язання якої спрямована Програма

За результатами обстеження матеріально-технічна база закладів освіти міста потребує значного покращення. Виникає гостра необхідність в проведенні капітальних ремонтів приміщень закладів освіти, виконання приписів органів санітарного контролю та Держпожнагляду, впровадження заходів енергозбереження.

Потребують оновлення навчальні комп’ютерні комплекси загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечення закладів освіти сучасною оргтехнікою для здійснення управлінської діяльності.

З причини обмеженого бюджетного фінансування в загальноосвітніх навчальних закладах міста відсутні сучасні технічні засоби навчання (мультимедійні проектори, комп’ютерні дошки, сучасна аудіо- і відеоапаратура), комплекти обладнання кабінетів основ наук, потребують оновлення шкільні меблі. Протягом більше 10 років не придбавалось навчально-наочне обладнання, історичні та географічні карти, спортивний інвентар, інструменти для трудового навчання тощо.

Потребує завершення переведення закладів освіти на автономне опалення.

Вода, яку використовують заклади освіти, розташовані в смт. Знам’янка Друга, не відповідає вимогам Державного стандарту. Потребує додаткового очищення вода водогонів, що використовується для пиття та приготування їжі.

Таким чином, створення необхідної матеріально-технічної бази є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна координація зусиль виконавчого комітету та міської ради.

ІІІ. Мета та основні завдання Програми

Мета цієї  Програми полягає у покращенні матеріально-технічного забезпечення закладів освіти міста, створенні більш  сприятливих умов для здійснення навчально-виховного процесу, збереження здоров’я учнів, вихованців.

Основні завдання Програми:

- Реконструкція теплопостачання - переведення на більш ефективні системи забезпечення теплом  закладів освіти.

- Проведення капітальних ремонтів приміщень, в тому числі - заміна зношених віконних блоків на металопластикові енергозберігаючі.

- Обладнання автоматичної пожежної сигналізації, обладнання будівель закладів освіти пристроями блискавкозахисту, проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівель приміщень закладів освіти міста.

- Будівництво та проведення капітальних ремонтів внутрішніх туалетів.

- Придбання технологічного обладнання (електроплит, холодильників, морозильних шаф).

- Придбання меблів для закладів освіти міста.

- Придбання навчальних комп’ютерних комплексів, сучасних технічних засобів навчання (мультимедійних  проекторів, інтерактивних дошок), придбання персональних комп’ютерів.

- Придбання комплектів сучасного обладнання для оснащення кабінетів базових дисциплін (фізики, хімії, біології), придбання настінних географічних та історичних карт, навчально-наочного обладнання, спортивного інвентарю.

- Придбання та встановлення для закладів освіти, що мають автономні водогони, фільтрів очистки питної води та фільтрів додаткової очистки питної води, що подається в заклади освіти діючими водогонами Укрзалізниці та «Дніпро-Кіровоград».

ІV. Фінансування, строки та етапи виконання Програми

Виконання програми здійснюється на рівні міста.

Реалізація заходів програми здійснюється за рахунок коштів міського  бюджету, а також коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Виконавчий комітет міської ради щороку передбачає кошти на виконання Програми. Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити до виконання Програми за рахунок зазначених джерел фінансування,  передбачається у сумі  22335,7 тис. грн.   З них у:

2011 році	-   3005,0 тис.грн.

2012 році	-  4244,0тис.грн.

2013 році	-  6364,1тис.грн.

2014 році	-  3922,55тис.грн.

2015 році	- 4729,05 тис.грн.

Разом	- 22335,7 тис.грн.

Програма виконується в один етап, термін дії – 2011-2015 роки.

##### V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

| Заходи, які необхідно виконати | Назва закладу, установи освіти | Планується виконати (придбати, обладнати тощо) за роками | Орієн-товна варт-ість одини-ці (тис. грн.) | Орієнтов-на сума коштів на 2011-2015 роки(тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Разом у 2011-2015рр. |  |  |
| Реконструкція теплопостачання | ЗШ № 1 | + |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 |
|  | ЗШ № 4 |  |  |  | + |  |  | 500,0 | 500,0 |
|  | ЗШ № 6 | + |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 |
|  | ЗШ № 7 |  |  |  |  |  | + | 500,0 | 500,0 |
|  | ДНЗ № 3 |  |  | + |  |  |  | 300,0 | 300,0 |
|  | ДНЗ № 4 |  |  | + |  |  |  | 300,0 | 300,0 |
|  | ДНЗ № 5 |  |  |  | + |  |  | 300,0 | 300,0 |
|  | ДНЗ № 7 |  | + |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |
|  | ДНЗ № 8 |  | + |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |
| Разом |  | 1000,0 | 600,0 | 600,0 | 800,0 | 500,0 |  |  | 3500,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | 1000,0 | 600,0 | 600,0 | 800,0 | 500,0 |  |  | 3500,0 |
| Проведення капітальних ремонтів приміщень закладів освіти, в тому числі - заміна зношених віконних блоків на металопластикові енергозберігаючі | ЗШ № 1 |  |  |  | + |  |  | 360,0 | 360,0 |
|  | НВК |  |  | + |  |  |  | 920,0 | 920,0 |
|  | ЗШ № 3 | + |  |  |  |  |  | 880,0 | 880,0 |
|  | ЗШ № 4 |  |  |  |  | + |  | 350,0 | 350,0 |
|  | ЗШ № 6 |  | + |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 |
|  | ЗШ № 7 | + |  |  |  |  |  | 210,0 | 210,0 |
|  | ДНЗ № 2 |  |  |  | + |  |  | 460,0 | 460,0 |
|  | ДНЗ № 3 | + |  |  |  |  |  | 155,0 | 155,0 |
|  | ДНЗ № 4 |  |  | + |  |  |  | 320,0 | 320,0 |
|  | ДНЗ № 5 |  |  |  |  | + |  | 300,0 | 300,0 |
|  | ДНЗ№ 6 |  | + |  |  |  |  | 420,0 | 420,0 |
|  | ДНЗ № 7 | + |  |  |  |  |  | 243,0 | 243,0 |
|  | ДНЗ № 8 |  |  | + |  |  |  | 240,0 | 240,0 |
|  | МНВК |  |  |  | + |  |  | 120,0 | 120,0 |
|  | БДЮТ |  |  | + |  |  |  | 430,0 | 430,0 |
|  | ДЮСШ |  |  |  |  | + |  | 600,0 | 600,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | 1488,0 | 770,0 | 1910,0 | 940,0 | 1250,0 |  | 6358,0 | 6358,0 |
| Обладнання огорожі школи | ЗШ № 1 |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 | 35,0 |
| Заміна підлоги на ІІ поверсі школи | ЗШ № 1 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |
| Обладнання внутрішнього пожежного водогону | НВК |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 | 500,0 |
| Ремонт обідньої зали | ЗШ № 3 |  |  |  | 120,0 |  |  | 120,0 | 120,0 |
| Ремонт плавального басейну | ЗШ № 3 |  |  | 700,0 |  |  |  | 700,0 | 700,0 |
| Ремонт відмостки та цоколя приміщень школи, майстерні | ЗШ № 3 |  | 160,0 |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 |
| Ремонт покрівлі майстерні | ЗШ № 3 |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 | 25,0 |
| Огородити територію школи | ЗШ № 3 |  |  |  |  | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 |
| Утеплення даху спортзалу | ЗШ № 4 |  |  |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |
| Проведення капітального ремонту корпусу №2 | МНВК |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |
| Заміна електрокотла опалення в корпусі №1 | МНВК |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 10,0 |
| Заміна підлоги в кабінетах корпусу №2 | МНВК |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |
| Проведення капітального ремонту приміщення БДЮТ, як пам’ятника архітектури | БДЮТ |  |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 | 1000,0 |
| Заміна електропроводки | БДЮТ |  |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |
| Капітальний ремонт покрівлі приміщення | ДЮСШ | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
| Капітальний ремонт стадіону (паркан, лави) | ДЮСШ |  |  | 350,0 |  |  |  | 350,0 | 350,0 |
| Придбання газонокосилки | ДЮСШ |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |
| Заміна електропроводки в спортзалі | ДЮСШ |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 |
| Проведення капітального ремонту системи опалення | ЗШ № 1 |  | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |
| Заміна опалювального котла | ЗШ № 1 | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |
| Обладнання витяжної вентиляції в котельні | ЗШ № 1 |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
| Придбання, реконструкція існуючих дитячих і спортивних майданчиків |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | 250,0 | 747,0 | 1770,0 | 310,0 | 1540,0 |  |  | 4617,0 |
| Обладнання автоматичної пожежної сигналізації | ЗШ № 1 |  |  |  | + |  |  | 60,0 | 60,0 |
|  | НВК |  | + |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |
|  | ЗШ № 3 |  |  | + |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
|  | ЗШ № 4 | + |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |
|  | ЗШ № 6 | + |  |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 |
|  | ЗШ № 7 |  |  |  |  | + |  | 60,0 | 60,0 |
|  | ДНЗ № 2 |  | + |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 |
|  | ДНЗ № 3 |  |  | + |  |  |  | 40,0 | 40,0 |
|  | ДНЗ № 4 |  |  | + |  |  |  | 50,0 | 50,0 |
|  | ДНЗ № 5 | + |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |
|  | ДНЗ№ 6 |  |  |  | + |  |  | 70,0 | 70,0 |
|  | ДНЗ № 7 |  |  |  | + |  |  | 50,0 | 50,0 |
|  | ДНЗ № 8 |  |  |  |  | + |  | 50,0 | 50,0 |
|  | БДЮТ |  |  |  |  | + |  | 110,0 | 110,0 |
|  | ДЮСШ |  |  |  |  | + |  | 90,0 | 90,0 |
|  | Разом | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | - | 1060,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | 160,0 | 220,0 | 190,0 | 240,0 | 250,0 | - | - | 1060,0 |
| Обладнання будівель закладів освіти пристроями блискавкозахисту | ЗШ № 1 |  | + |  |  |  |  | 12,0 | 12,0 |
|  | ЗШ № 3 |  | + |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |
|  | ЗШ № 7 |  | + |  |  |  |  | 14,0 | 14,0 |
|  | ДНЗ № 2 |  |  | + |  |  |  | 15,0 | 15,0 |
|  | ДНЗ № 3 |  |  | + |  |  |  | 12,0 | 12,0 |
|  | ДНЗ № 4 |  |  | + |  |  |  | 12,0 | 12,0 |
|  | ДНЗ № 5 | + |  |  |  |  |  | 12,0 | 12,0 |
|  | ДНЗ№ 6 |  |  |  | + |  |  | 15,0 | 15,0 |
|  | ДНЗ № 7 |  |  |  | + |  |  | 13,0 | 13,0 |
|  | ДНЗ № 8 |  |  |  | + |  |  | 12,0 | 12,0 |
|  | МНВК |  |  |  |  | + |  | 10, | 10,0 |
|  | БДЮТ |  |  |  |  | + |  | 25,0 | 25,0 |
|  | ДЮСШ |  |  |  |  | + |  | 35,0 | 35,0 |
|  | Разом | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | - | 202,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | 12,0 | 41,0 | 39,0 | 40,0 | 70,0 |  |  | 202,0 |
| Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівель приміщень закладів освіти міста | ЗШ № 1 |  | + |  |  |  |  | 17,0 | 17,0 |
|  | НВК |  |  |  |  | + |  | 20,0 | 20,0 |
|  | ЗШ № 3 |  | + |  |  |  |  | 22,0 | 22,0 |
|  | ЗШ № 4 |  |  |  | + |  |  | 17,0 | 17,0 |
|  | ЗШ № 6 |  |  |  | + |  |  | 20,0 | 20,0 |
|  | ЗШ № 7 |  | + |  |  |  |  | 17,0 | 17,0 |
|  | ДНЗ № 2 |  |  | + |  |  |  | 22,0 | 22,0 |
|  | ДНЗ № 3 |  |  | + |  |  |  | 15,0 | 15,0 |
|  | ДНЗ № 4 |  |  | + |  |  |  | 18,0 | 18,0 |
|  | ДНЗ № 5 | + |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |
|  | ДНЗ№ 6 |  |  | + |  |  |  | 20,0 | 20,0 |
|  | ДНЗ № 7 |  |  |  | + |  |  | 18,0 | 18,0 |
|  | ДНЗ № 8 |  |  |  | + |  |  | 18,0 | 18,0 |
|  | МНВК |  |  |  |  | + |  | 10,0 | 10,0 |
|  | БДЮТ |  |  |  |  | + |  | 30,0 | 30,0 |
|  | ДЮСШ |  |  |  |  | + |  | 15,0 | 15,0 |
|  | Разом | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | - | 293,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | 15,0 | 56,0 | 75,0 | 72,0 | 75,0 | - | - | 293,0 |
| Будівництво внутрішніх туалетів закладів освіти міста | ЗШ № 1 |  | + |  |  |  |  | 480,0 | 480,0 |
|  | ЗШ № 4 |  |  | + |  |  |  | 200,0 | 200,0 |
|  | Разом | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 680,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | - | 480,0 | 200,0 | - | - | - | - | 680,0 |
| Проведення капітальних ремонтів внутрішніх туалетів закладів освіти міста | ЗШ № 3 |  | 1 |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 |
|  | Разом | - | 1 | - | - | - | 1 | 160,0 | 160,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | - | 160,0 | - | - | - | - | - | 160,0 |
| Придбання технологічного обладнання (електроплит) для харчоблоків закладів освіти | ЗШ № 3 |  | 1 |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |
|  | ЗШ № 6 |  | 1 |  |  |  | 1 | 16,0 | 16,0 |
|  | ДНЗ № 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 17,0 | 17,0 |
|  | ДНЗ№ 6 |  |  | 1 |  |  | 1 | 17,0 | 17,0 |
|  | ДНЗ № 8 | 1 |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |
|  | Разом |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | 15,0 | 48,0 | 17,0 |  |  |  |  |  |
| Придбання технологічного обладнання (холодильників) для харчоблоків закладів освіти | ЗШ № 1 |  | 2 |  |  |  | 2 | 5,0 | 10,0 |
|  | ЗШ № 6 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ДНЗ № 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ДНЗ № 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ДНЗ № 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ДНЗ № 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ДНЗ № 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ДНЗ № 7 |  |  |  | 1 |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ДНЗ № 8 |  |  | 1 |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | Разом | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5,0 | 50,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | 50,0 |
| Придбання технологічного обладнання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -шафа морозильна | ДНЗ № 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 15,0 | 15,0 |
|  | ДНЗ № 6 |  | 1 |  |  |  | 1 | 15,0 | 15,0 |
| - електросковорода | ЗШ № 3 |  | 1 |  |  |  | 1 | 17,0 | 17,0 |
| -електром’ясорубка | ЗШ № 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 7,0 | 7,0 |
| - розділочні столи | ЗШ № 3 |  |  | 4 |  |  | 4 | 2,0 | 8,0 |
| -електрошафа жарочна | ЗШ № 6 |  |  |  | 1 |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | Разом | - | 3 | 5 | 1 | - | 9 | - | 67,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  |  | 47,0 | 15,0 | 5,0 | - | - | - | 67,0 |
| Придбання меблів для оснащення навчальних кабінетів (шкільні шафи-стінки) | ЗШ № 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 10,0 | 20,0 |
|  | НВК |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 10,0 | 30,0 |
|  | ЗШ № 3 |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 10,0 | 30,0 |
|  | ЗШ № 4 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 10,0 | 20,0 |
|  | ЗШ № 6 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 10,0 | 20,0 |
|  | ЗШ № 7 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 10,0 | 20,0 |
|  | БДЮТ |  |  |  |  | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 |
|  | МНВК |  |  |  |  | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 |
|  | Разом | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 10,0 | 160,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  |  | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 80,0 | - | - | 160,0 |
| Придбання комплектів меблів для початкової школи | ЗШ № 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 30,0 | 30,0 |
|  | НВК |  | 1 |  |  |  | 1 | 35,0 | 35,0 |
|  | ЗШ № 3 |  | 2 |  |  |  | 2 | 35,0 | 35,0 |
|  | ЗШ № 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 30,0 | 30,0 |
|  | ЗШ № 6 |  |  |  | 1 |  | 1 | 30,0 | 30,0 |
|  | ЗШ № 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 25,0 | 25,0 |
|  | Разом | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 185,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | - | 70,0 | 30,0 | 60,0 | 25,0 | - | - | 185,0 |
| Придбання шкільних магнітних дошок | ЗШ № 1 |  |  | 2 |  |  | 2 | 3,5 | 7,0 |
|  | НВК |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 3,5 | 14,0 |
|  | ЗШ № 3 |  | 2 |  | 2 | 2 | 6 | 3,5 | 21,0 |
|  | ЗШ № 4 |  |  | 2 |  |  | 2 | 3,5 | 7,0 |
|  | ЗШ № 6 |  |  |  | 2 |  | 2 | 3,5 | 7,0 |
|  | ЗШ № 7 |  |  |  | 2 |  | 2 | 3,5 | 7,0 |
|  | Разом | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | 3,5 | 63,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | - | 14,0 | 14,0 | 21,0 | 14,0 | - | - | 63,0 |
| Придбання шкільних 3-х створчатих дошок | ЗШ № 1 |  |  | 3 |  |  | 3 | 1,5 | 4,5 |
|  | НВК |  | 4 |  |  | 1 | 5 | 1,5 | 7,5 |
|  | ЗШ № 3 |  | 5 |  |  | 1 | 6 | 1,5 | 9,0 |
|  | ЗШ № 4 |  |  | 3 |  |  | 3 | 1,5 | 4,5 |
|  | ЗШ № 6 |  |  |  | 3 |  | 3 | 1,5 | 4,5 |
|  | ЗШ № 7 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
|  | Разом | - | 9 | 6 | 3 | 4 | 22 | 1,5 | 33,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | - | 13,5 | 9,0 | 4,5 | 6,0 | - | - | 33,0 |
| Придбання столів письмових однотумбових | ЗШ № 1 |  |  | 4 |  | 4 | 8 | 1,3 | 13,0 |
|  | НВК |  | 10 |  |  |  | 10 | 1,3 | 19,5 |
|  | ЗШ № 3 |  | 15 |  |  |  | 15 | 1,3 | 10,4 |
|  | ЗШ № 4 |  |  | 4 |  | 4 | 8 | 1,3 | 10,4 |
|  | ЗШ № 6 |  |  | 4 |  | 4 | 8 | 1,3 | 6,5 |
|  | ЗШ № 7 |  |  | 5 |  |  | 5 | 1,3 | 3,9 |
|  | ДНЗ № 2 |  |  | 3 |  |  | 3 | 1,3 | 3,9 |
|  | ДНЗ № 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 1,3 | 3,9, |
|  | ДНЗ № 4 |  |  | 3 |  |  | 3 | 1,3 | 3,9 |
|  | ДНЗ № 5 |  |  |  | 3 |  | 3 | 1,3 | 3,9 |
|  | ДНЗ№ 6 |  |  | 3 |  |  | 3 | 1,3 | 3,9 |
|  | ДНЗ № 7 |  |  |  | 3 |  | 3 | 1,3 | 3,9 |
|  | ДНЗ № 8 |  |  |  | 3 |  | 3 | 1,3 | 3,9 |
|  | МНВК |  |  |  | 5 |  | 5 | 1,3 | 6,5 |
|  | БДЮТ |  |  |  |  | 5 | 5 | 1,3 | 6,5 |
|  | ДЮСШ |  |  |  |  | 3 | 3 | 1,3 | 3,9 |
|  | Відділ освіти |  |  |  |  | 6 | 6 | 1,3 | 7,8 |
|  | Міський МК |  |  |  | 8 |  | 8 | 1,3 | 10,4 |
|  | Разом | - | 28 | 22 | 22 | 22 | 94 | 1,3 | 122,2 |
| Орієнтовна сума коштів |  | - | 36,4 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | - | - | 122,2 |
| Придбання навчальних комп’ютерних комплексів для здійснення навчально-виховного процесу | ЗШ № 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 65,0 | 65,0 |
|  | НВК | 1 |  |  |  |  | 1 | 65,0 | 65,0 |
|  | ЗШ № 3 |  | 1 |  |  |  | 1 | 65,0 | 65,0 |
|  | ЗШ № 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 65,0 | 65,0 |
|  | ЗШ № 6 |  |  |  | 1 |  | 1 | 65,0 | 65,0 |
|  | ЗШ № 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 65,0 | 65,0 |
|  | МНВК |  |  | 1 |  |  | 1 | 65,0 | 65,0 |
|  | Разом | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 65,0 | 455,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 130,0 | 130,0 | - | - | 455,0 |
| Придбання мультимедійних проекторів | ЗШ № 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 15,0 | 15,0 |
|  | НВК |  | 1 |  |  |  | 1 | 15,0 | 15,0 |
|  | ЗШ № 3 |  | 1 |  |  |  | 1 | 15,0 | 15,0 |
|  | ЗШ № 4 |  |  | 1 |  |  | 1 | 15,0 | 15,0 |
|  | ЗШ № 6 |  |  |  | 1 |  | 1 | 15,0 | 15,0 |
|  | ЗШ № 7 |  |  |  | 1 |  | 1 | 15,0 | 15,0 |
|  | МНВК |  |  |  |  | 1 | 1 | 15,0 | 15,0 |
|  | БДЮТ |  |  |  |  | 1 | 1 | 15,0 | 15,0 |
|  | ММК |  |  |  |  | 1 | 1 | 15,0 | 15,0 |
|  | Разом | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15,0 | 135,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 45,0 | - | - | 135,0 |
| Придбання мультимедійних дошок (інтерактивних дошок) | ЗШ № 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 15,0 | 15,0 |
|  | НВК |  | 1 |  |  |  | 1 | 15,0 | 15,0 |
|  | ЗШ № 3 |  | 1 |  |  |  | 1 | 15,0 | 15,0 |
|  | ЗШ № 4 |  |  | 1 |  |  | 1 | 15,0 | 15,0 |
|  | ЗШ № 6 |  |  |  | 1 |  | 1 | 15,0 | 15,0 |
|  | ЗШ № 7 |  |  |  | 1 |  | 1 | 15,0 | 15,0 |
|  | МНВК |  |  |  |  | 1 | 1 | 15,0 |  |
|  | БДЮТ |  |  |  |  | 1 | 1 | 15,0 | 15,0 |
|  | Разом | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15,0 | 120,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | 120,0 |
| Придбання комп’ютерних комплексів для здійснення управлінської діяльності закладів і установ освіти міста (персональний комп’ютер, принтер) | ЗШ № 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | НВК |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ЗШ № 3 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | ЗШ № 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | ЗШ № 6 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | ЗШ № 7 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | ДНЗ № 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 6 | 6 |
|  | ДНЗ № 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | ДНЗ № 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | ДНЗ № 5 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | ДНЗ№ 6 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | ДНЗ № 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | ДНЗ № 8 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | МНВК |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | БДЮТ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | ДЮСШ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | Відділ освіти |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Міський МК |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | ЦБ міськво |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | Разом | - | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | 6 | 138,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | - | 36,0 | 30,0 | 36,0 | 36,0 | - | - | 138,0 |
| Придбання сучасної оргтехніки та копіювальної апаратури (ксерокси, факси тощо) | ЗШ № 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | НВК |  | 1 |  |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ЗШ № 3 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ЗШ № 4 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ЗШ № 6 |  |  | 1 |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ЗШ № 7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ДНЗ № 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ДНЗ № 3 |  |  |  | 1 |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ДНЗ № 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ДНЗ № 5 |  |  |  | 1 |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ДНЗ№ 6 |  |  |  | 1 |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ДНЗ № 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ДНЗ № 8 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | МНВК |  |  |  |  | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | БДЮТ |  |  |  |  | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ДЮСШ |  |  |  |  | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | Відділ освіти |  |  | 1 |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | Міський МК |  |  | 1 |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | Разом | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 5,0 | 9,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | - | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | 90,0 |
| Придбання комплектів обладнання для оснащення кабінету фізики | ЗШ № 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 180,0 | 180,0 |
|  | НВК |  | 1 |  |  |  | 1 | 180,0 | 180,0 |
|  | ЗШ № 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 180,0 | 180,0 |
|  | ЗШ № 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 180,0 | 180,0 |
|  | ЗШ № 6 |  |  |  | 1 |  | 1 | 180,0 | 180,0 |
|  | ЗШ № 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 180,0 | 180,0 |
|  | Разом | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 180,0 | 1080,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | - | 180,0 | 360,0 | 360,0 | 180,0 | - | - | 1080,0 |
| Придбання комплектів обладнання для оснащення кабінету хімії | ЗШ № 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 180,0 | 180,0 |
|  | НВК |  | 1 |  |  |  | 1 | 180,0 | 180,0 |
|  | ЗШ № 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 180,0 | 180,0 |
|  | ЗШ № 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 180,0 | 180,0 |
|  | ЗШ № 6 |  |  |  | 1 |  | 1 | 180,0 | 180,0 |
|  | ЗШ № 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 180,0 | 180,0 |
|  | Разом | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 180,0 | 1080,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | - | 180,0 | 360,0 | 360,0 | 180,0 | - | - | 1080,0 |
| Придбання комплектів обладнання для оснащення кабінету біології | ЗШ № 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 180,0 | 180,0 |
|  | НВК |  | 1 |  |  |  | 1 | 180,0 | 180,0 |
|  | ЗШ № 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 180,0 | 180,0 |
|  | ЗШ № 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 180,0 | 180,0 |
|  | ЗШ № 6 |  |  |  | 1 |  | 1 | 180,0 | 180,0 |
|  | ЗШ № 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 180,0 | 180,0 |
|  | Разом | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 180,0 | 1080,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | - | 180,0 | 360,0 | 360,0 | 180,0 | - | - | 1080,0 |
| Придбання навчально-наочного обладнання для кабінетів базових дисциплін | ЗШ № 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 10,0 | 20,0 |
|  | НВК |  | 2 |  |  | 1 | 3 | 10,0 | 30,0 |
|  | ЗШ № 3 |  |  | 3 |  | 1 | 4 | 10,0 | 40,0 |
|  | ЗШ № 4 |  |  |  | 2 |  | 2 | 10,0 | 20,0 |
|  | ЗШ № 6 |  |  |  |  | 2 | 2 | 10,0 | 20,0 |
|  | ЗШ № 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 |
|  | МНВК |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 10,0 | 20,0 |
|  | Разом | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | 10,0 | 160,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | - | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | - | - | 160,0 |
| Придбання настінних географічних та історичних карт | ЗШ № 1 |  | 30 |  |  |  | 30 | 0,15 |  |
|  | НВК |  | 50 |  |  |  | 50 | 0,15 |  |
|  | ЗШ № 3 |  |  | 50 |  |  | 50 | 0,15 |  |
|  | ЗШ № 4 |  |  | 30 | 30 |  | 30 | 0,15 |  |
|  | ЗШ № 6 |  |  |  | 30 |  | 30 | 0,15 |  |
|  | ЗШ № 7 |  |  |  |  |  | 30 | 015 |  |
|  | Разом | - | 80 | 80 | 60 | - | 220 | 0,15 | 33,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  |  | 12,0 | 12,0 | 9,0 | - | - | - | 33,0 |
| Придбання спортивного інвентарю для закладів освіти | ЗШ № 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 12,0 |
|  | НВК |  | 1 |  |  |  |  |  | 13,0 |
|  | ЗШ № 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 15,0 |
|  | ЗШ № 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 12,0 |
|  | ЗШ № 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10,0 |
|  | ЗШ № 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8,0 |
|  | ДНЗ № 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 5,0 |
|  | ДНЗ № 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3,0 |
|  | ДНЗ № 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3,0 |
|  | ДНЗ № 5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3,0 |
|  | ДНЗ№ 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3,0 |
|  | ДНЗ № 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3,0 |
|  | ДНЗ № 8 |  |  |  |  |  | 1 |  | 3,0 |
|  | БДЮТ |  |  | 1 |  |  |  |  | 8,0 |
|  | ДЮСШ |  |  | 1 |  |  |  |  | 15,0 |
|  | Разом | - | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | 116,0 |  |
| Орієнтовна сума коштів |  |  | 36,0 | 41,0 | 28,0 | 11,0 | - | - | 116,0 |
| Придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ | ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - придбання велосипедів |  |  | 10 | 10 | - | - | 20 | 1,2 | 24,0 |
| - придбання спортивної форми | ДЮСШ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 (126 шт.) | 3,2 | 25,6 |
| - придбання футбольної загороджувальна сітки | ДЮСШ | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 20,0 | 40,0 |
| - придбання м’ячів (футбольних, баскетбольних, гандбольних) | ДЮСШ | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0,175 | 21,0 |
|  | Разом | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орієнтовна сума коштів |  | - | 87,3 | 87,3 | 11,65 | 11,65 | - | - | 197,9 |
| Придбання та встановлення для закладів освіти, що мають автономні водогони, фільтрів очистки питної води | ЗШ № 6 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ЗШ № 7 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |
|  | ДНЗ № 5 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4,0 | 4,0 |
|  | Разом | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 14,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  | - | 14,0 |  |  |  |  |  | 14,0 |
| Придбання та встановлення фільтрів додаткової очистки питної води, що подається в заклади освіти діючими водогонами Укрзалізниці та «Дніпро-Кіровоград» | ЗШ № 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0,6 | 0,6 |
|  | НВК | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ЗШ № 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0,6 | 0,6 |
|  | ЗШ № 4 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | ЗШ № 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ЗШ № 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ДНЗ № 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0,6 | 0,6 |
|  | ДНЗ № 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0,6 | 0,6 |
|  | ДНЗ № 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0,6 | 0,6 |
|  | ДНЗ № 5 | - | 1 | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 |
|  | ДНЗ№ 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 |
|  | ДНЗ № 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 |
|  | ДНЗ № 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 |
|  | МНВК | - | - | 1 | - |  | 1 | 0,6 | 0,6 |
|  | Разом | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0,6 | 6,6 |
| Орієнтовна сума коштів |  | - | 1,8 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | - | - | 6,6 |
| Орієнтовна сума коштів на 2011-2015 роки |  | 3005,0 | 4245,0 | 6364,1 | 3992,55 | 4729,05 | - | - | 22335,7 |

Результативні показники

Виконання Програми до 2015 року дасть змогу:

- поліпшити матеріальну технічну базу закладів освіти міста;

- створити кращі умови для здійснення навчально-виховного процесу;

- виконати приписи органів санітарного контролю та Держпожнагяду;

- сформувати засади здорового способу життя, зменшити рівень захворюваності учнів і вихованців.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та організаційне супроводження виконання Програми здійснює відділ освіти виконавчого комітету міської ради.

Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом та постійною комісією міської ради  з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Відділ освіти щорічно, починаючи з 2012 року, до 15 січня  інформує міську раду про хід виконання Програми.

До висвітлення питань щодо реалізації Програми залучаються засоби масової інформації.

Обговорення стану виконання та проблем реалізації Програми здійснюється на засіданнях виконавчого комітету міської ради, колегіях відділу освіти.

Внесення змін до Програми здійснюється відділом освіти за згодою міської ради.