Тридцять друга сесія Знам’янської міської ради

шостого скликання

### Р І Ш Е Н Н Я

від  20 листопада  2012  року 					№760

м. Знам`янка

Про хід виконання  Міської програми

«Питна вода міста Знам’янка» на

2008-2020 роки

Метою програми є розробка ефективних заходів, щодо впровадження політики та стратегії розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міста спрямованих на:

приведення подачі та витрат питної води до науково обґрунтованих нормативів;

підвищення ефективності та надійності водопровідної і каналізаційної систем;

забезпечення безпечного функціонування водопровідної і каналізаційної систем;

економного і раціонального використання енергетичних ресурсів;

створення умов для сталої роботи  водопровідно-каналізаційного господарства;

охорону та раціональне використання джерел питного водопостачання;

поліпшення екологічної ситуації в місті;

покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості;

реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі;

реконструкції і модернізації елементів водопровідно-каналізаційних систем,

розширення рівня надання послуг.

Для досягнення мети передбачається вирішити завдання:

доведення якості питної води до необхідних вимог;

інтенсифікація роботи діючих систем водопостачання та водовідведення;

необхідний розвиток систем питного водопостачання та водовідведення;

повне оснащення житлового фонду засобами обліку споживання води;

підвищення надійності та ефективності роботи систем;

впровадження енергозберігаючих технологій;

зменшення обсягів нераціонального використання питної води;

оптимізація роботи систем з максимальним застосуванням новітніх технологій;

підвищення контролю якості питної води;

зменшення матеріальних витрат на виробництво одиниці продукції;

удосконалення технологій очистки стічних вод;

підвищення безпеки експлуатації каналізаційних станцій і очисних споруд;

попередження забруднення джерел питного водопостачання,

забезпечення джерел водопостачання санітарно-епідеміологічним вимогам;

розширення обсягу надання послуг;

розроблення і впровадження програм екологічно-водної освіти.

Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради Н.Брунцвік про хід виконання  Міської програми «Питна вода міста Знам’янка» на 2008-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.07.2008 року №665, варто відмітити, що у 2012 році заходи вищезазначеної програми не виконувались.

Протягом 2008-2011 років виконувались наступні заходи:

1. Заходи нормативно-правового забезпечення.

2. Заходи науково-технічного забезпечення.

3. Заходи по забезпеченню енергозбереження.

4. Заходи по  підвищенню надійності роботи споруд систем

водопостачання  та водовідведення

5. Заходи  по економії водних ресурсів

6. Заходи по поліпшенню якості питної води.

7. Заходи по розвитку систем водопостачання.

8. Заходи по розвитку та реконструкції систем водовідведення.

Вищезазначені  роботи виконані за  рахунок коштів, а саме:

2008 рік (виконання заходів наведене в інформаційній довідці):

- власні  кошти  підприємства   -  172,8 тис.грн.

- кошти підприємств  міста        -     2,6 тис.грн.

- кошти  квартиронаймачів        -   42,0 тис.грн.

- кошти  місцевого  бюджету     -   8,7 тис.грн.

ВСЬОГО:     226,1 - тис.грн.

2009 рік: (виконання заходів наведене в інформаційній довідці):

- власні  кошти  підприємства   -  293,5 тис.грн.

- кошти підприємств  міста        -     2,6 тис.грн.

- кошти  квартиронаймачів        -   50,2 тис.грн.

- кошти  місцевого  бюджету     -   8,7 тис.грн.

ВСЬОГО:     355,0 - тис.грн.

2010 рік: (виконання заходів наведене в інформаційній довідці):

- власні  кошти  підприємства   -  174,5 тис.грн.

- кошти підприємств  міста        -     1,6 тис.грн.

- кошти  квартиронаймачів        -   11,9 тис.грн.

- кошти  місцевого  бюджету     -   30,6 тис.грн.

ВСЬОГО:     218,6 - тис.грн.

2011 рік: (виконання заходів наведене в інформаційній довідці):

- власні  кошти  підприємства   -  248,2 тис. грн.

- кошти підприємств  міста        -     0,8тис. грн.

- кошти  квартиронаймачів        -   6,7 тис. грн.

- кошти  місцевого  бюджету     -   94,4 тис. грн.

ВСЬОГО:    350,1  тис. грн.

За 9 місяців 2012 року по підприємству заходи щодо виконання Міської програми «Питна вода в місті Знам’янка»  не здійснювались. Протягом звітного періоду здійснювались експлуатаційні роботи по проведенню планово-профілактичних оглядів та ремонтних робіт на інженерних мережах та спорудах, згідно розроблених графіків ППР та ППО, в т.ч. відремонтовано - 15 засувок, 16 пожежних гідрантів, 54 водорозбірні колонки. Усунуто 345 несправностей водозапірної арматури, згідно заявок мешканців міста, виконувався аварійний ремонт розподільних водопровідних мереж, усунуто 163 пориви трубопроводу. Здійснювалась прочистка та промивка каналізаційних колодязів на каналізаційних мережах згідно заявок мешканців міста в кількості 792. Виконувались аварійно-відновлювальні роботи та роботи в рамках підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.

Враховуючи стан виконання в 2012 році Міської програми «Питна вода міста Знам’янка» на 2008-2020 роки, керуючись ст.25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, міська рада

В и р і ш и л а:

1. Інформацію начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради Н.Брунцвік  про хід виконання Міської програми  «Питна вода міста Знам’янка» на 2008-2020 роки взяти до відома.

2. Беручи до уваги стан виконання Міської програми «Питна вода в місті Знам’янка»  за 2012 рік, з метою оновлення програми, враховуючи балансову належність об’єктів водопостачання та водовідведення міста, рекомендувати ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та БМЕУ-3 надати пропозиції щодо проведення заходів та їх фінансування в рамках реалізації даної програми в термін до 10 грудня 2012 року.

3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів А.Заруцького.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань  житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища (гол. І.Качанов).

Міський голова				І.Крижановський

Інформація

про хід виконання Міської програми «Питна вода міста Знам’янка»

на 2008-2020 роки

За 2008 рік проведені наступні заходи:

1. Заходи нормативно-правового забезпечення.

- переглянуті та затверджені економічно – обґрунтовані тарифи на послуги з  централізованого водовідведення для підприємств та установ  міста, на суму 0.3 тис.грн.(кошти підприємства);

- затверджено калькуляцію по наданню послуг по повірці засобів обліку питної води споживачам м. Знам’янка, на суму 0.1 тис.грн. (кошти підприємства).

2. Заходи науково-технічного забезпечення.

- переглянуті та затверджені норми витрат води споживачами м.Знам’янка,- 0,2тис. грн. (кошти підприємства );

- проведені перепідготовка та підвищення кваліфікації начальника лабораторії очисних споруд, на суму 2,3 тис.грн. (кошти підприємства);

- проведено підвищення кваліфікації лаборантів хімічної лабораторії очисних споруд, на суму 0,3 тис.грн.

3. Заходи по забезпеченню енергозбереження.

- затверджені питомі норми витрат паливно-енергетичних  ресурсів, на суму 0,5 тис.грн. (кошти підприємства )

- здійснені лабораторні випробування ел.обладнання уст. 35/10 КВТ №1 КЛ-10 КВ на суму   6,0 тис.грн (кошти підприємства )

- проведені регламентні роботи з профілактичного та поточного ремонтів устаткування та насосного обладнання очисних споруд та КНС, на суму 5,0 тис.грн. (кошти підприємства);

- виконано капітальний ремонт ел. двигунів: 30 кв. насос перекачки сирого осаду; ел. двигуна насосу «Гном» на суму 5,0 тис.грн. (кошти підприємства);

- монтаж ел.водонагрівача та циркулярного верстату в майстерні – 0,6 тис.грн. (кошти підприємства);

- ремонт  внутрішнього  освітлення в   будівлі  адміністративного  корпусу  на очисних  спорудах   - 0,3 тис.грн. (кошти підприємства )

4. Заходи по  підвищенню надійності роботи споруд систем

водопостачання та водовідведення

- часткова заміна запірно-регулюючої водопровідної арматури, в тому числі:            засувок -33 шт., водопровідних кранів – 34 шт.;пожежних гідрантів – 6 шт.;на суму 11,6 тис. грн. (кошти підприємства );

- капітальний ремонт оглядових колодязів з встановленням кришок люків –6 шт. на суму 1,5 тис. грн. (кошти підприємства );

- поточний ремонт оглядових колодязів на інженерних мережах з виготовленням і встановленням кришок люків: водопр.– 19 шт., канал.-25 шт. на суму 5,9 тис. грн. (кошти підприємства );

-планово-профілактичні експлуатаційні роботи на інженерних мережах згідно затверджених графіків ППР на суму 11,6 тис. грн. (кошти підприємства );

-  виконано ремонт 10 бетонних оголовків колодязів на суму 0,7 тис.грн. (кошти підприємства );

- здійснено заміну шиберів в приймальній камері гасіння на Очисних спорудах на суму 0,5 тис.грн. (кошти підприємства);

- проведено ремонтні роботи трубопроводу технічної води на пісколовлювачах на суму 0.6 тис. грн (кошти підприємства);

- виконано ремонт  2 засувок Д 150 мм  на пісколовлювачах на суму  0,7 тис. грн. (кошти підприємства);

- виконано ремонт 2 зворотних клапанів Д 250 мм на суму 0,9 тис.грн. (кошти підприємства);

- виконано кап. ремонт 2 шиберів на пісколовлювачах на суму 1,0 тис.грн. (кошти підприємства);

- з метою заміни технологічної системи перекачування сирого осаду на мулові майданчики, здійснено реконструкцію насосу спорожнення №10 на очисних спорудах на суму 3,0 тис.грн. (кошти підприємства);

- виконано аварійний ремонт розподільчих водопровідних мереж: - усунуто 72 пориви   трубопроводу та ліквідовано 256 пошкоджень водопровідної мережі, на суму 16,5 тис. грн.(кошти підприємства);

- здійснено  прочистку каналізаційних  колодязів від засмічень з промивкою мереж в кількості  715 шт. на суму 15,9 тис. грн.(кошти підприємства);

- виконано ремонт внутрішньодворової каналізації Д-200 мм міськрайсуду по вул. Маяковського – 9,0 тис. грн. (кошти підприємства);

- здійснено капітальний   ремонт  автотранспорту:

УАЗ – 5,0 тис.грн.(кошти підприємства);

КАМАЗ – 8,0 тис.грн. (кошт підприємства);

ГАЗ-33-07 – 3,0 тис.грн. (кошти підприємства).

5. Заходи  по економії водних ресурсів

- встановлено квартирних приладів обліку споживання води в житлових будинках приватного сектору 420 шт., на суму  42,0 тис. грн.(кошти квартиронаймачів);

- встановлення приладів обліку води на підприємствах міста - 4 шт., (кошти підприємств міста);

- придбано насос для вводу в експлуатацію стенду повірки лічильників на суму 3,8  тис.грн. (кошти підприємства);

- встановлено 2 прилади обліку при заборі води із районного водоводу «Дніпро-
Кіровоград» та розподілу води по зонах подачі споживачам на суму 5,0 тис. грн. (кошти підприємства);

- виконано капітальний ремонт пожежних гідрантів – 7 шт.; водопровідних колонок –18 шт.; засувок 15 шт. на суму  21,5 тис. грн; (кошти підприємства).

6. Заходи по поліпшенню якості питної води.

- проведено хлорування  водопровідних мереж міста 95.6  км. вартістю 0,5 тис. грн. (кошти підприємства).

7. Заходи по розвитку систем водопостачання.

- здійснено аналіз стану діючих водопровідно-каналізаційних мереж міста з метою надання виробничо-технічних показників для розробки плану-схеми розвитку водопровідного господарства м. Знам’янка до 2020 року.

-  виконано корегування проектів :

«Водопровідні мережі по вул.Халтуріна, вул.Ворошилова, вул.Дмитрівська м.Знам’янка – реконструкція»;

«Будівництво каналізаційного колектору житлово-масиву Жовтневе-Свердлове м. Знам’янка» в загальній сумі 8,7 тис.грн. (кошти бюджету);

- проведено тендер по закупівлі послуги з фінансового лізингу  з поставкою екскаватора «Борекс 2206/03».

8. Заходи по розвитку та реконструкції систем водовідведення .

- проведено акредитацію хімічної лабораторії контролю якості скиду та очистки стічних вод на  суму 20,0 тис.грн.(кошти підприємства);

- придбано лабораторні електронні ваги для хімічної лабораторії очисних споруд на суму 5,0 тис.грн. (кошти підприємства).

За 2009 рік проведені наступні заходи:

1. Заходи нормативно-правового забезпечення.

- переглянуті та затверджені економічно – обґрунтовані тарифи на послуги з  централізованого водовідведення для підприємств та установ  міста, на суму 0.3 тис.грн.(кошти підприємства);

- затверджено калькуляцію по наданню послуг по повірці засобів обліку питної води споживачам м. Знам’янка, на суму 0.1 тис.грн. (кошти підприємства).

2. Заходи науково-технічного забезпечення.

- переглянуті та затверджені норми витрат води споживачами м.Знам’янка,- 0,2тис. грн. (кошти підприємства );

- проведені перепідготовка та підвищення кваліфікації начальника лабораторії очисних споруд, на суму 2,3 тис.грн. (кошти підприємства);

- проведено підвищення кваліфікації лаборантів хімічної лабораторії очисних споруд, на суму 0,3 тис.грн.

3. Заходи по забезпеченню енергозбереження.

- затверджені питомі норми витрат паливно-енергетичних  ресурсів, на суму 0,9 тис.грн. (кошти підприємства )

- здійснені лабораторні випробування ел.обладнання уст. 35/10 КВТ №1 КЛ-10 КВ на суму   6,0 тис.грн (кошти підприємства )

- проведені регламентні роботи з профілактичного та поточного ремонтів устаткування та насосного обладнання очисних споруд та КНС, на суму 16,0 тис.грн. (кошти підприємства);

- виконано капітальний ремонт ел. двигунів: 30 кв. насос перекачки сирого осаду; ел. двигуна насосу «Гном» на суму 6,0 тис.грн. (кошти підприємства);

- монтаж ел.водонагрівача та циркулярного верстату в майстерні – 0,6 тис.грн. (кошти підприємства);

- ремонт  внутрішнього  освітлення в   будівлі  адміністративного  корпусу  на очисних  спорудах   - 0,5 тис.грн. (кошти підприємства )

4. Заходи по  підвищенню надійності роботи споруд систем

водопостачання  та водовідведення

- часткова заміна запірно-регулюючої водопровідної арматури, в тому числі:  засувок -59 шт., водопровідних кранів – 81 шт.;пожежних гідрантів – 16 шт.;на суму 27,8 тис. грн. (кошти підприємства );

- капітальний ремонт оглядових колодязів з встановленням кришок люків –16 шт. на суму 4,5 тис. грн. (кошти підприємства );

- поточний ремонт оглядових колодязів на інженерних мережах з виготовленням і встановленням кришок люків: водопр.– 47 шт., канал.-59 шт. на суму 14,7 тис. грн. (кошти підприємства );

-планово-профілактичні експлуатаційні роботи на інженерних мережах згідно затверджених графіків ППР на суму 32,6 тис. грн. (кошти підприємства );

- виконано ремонт 19 бетонних оголовків колодязів на суму 3,8 тис.грн. (кошти підприємства);

- здійснено заміну шиберів в приймальній камері гасіння на очисних спорудах на суму 0,5 тис.грн. (кошти підприємства);

- проведено ремонтні роботи трубопроводу технічної води на пісколовлювачах на суму 0.6 тис. грн. (кошти підприємства);

- виконано ремонт  2 засувок Д 150 мм  на пісколовлювачах на суму  1,5 тис. грн. (кошти підприємства);

- виконано ремонт 3 зворотних клапанів Д 250 мм на суму 1,3 тис.грн. (кошти підприємства);

- виконано кап. ремонт 2 шиберів на пісколовлювачах на суму 1,0 тис.грн. (кошти підприємства);

- з метою заміни технологічної системи перекачування сирого осаду на мулові майданчики, здійснено реконструкцію насосу спорожнення №10 на очисних спорудах на суму 3,0 тис.грн. (кошти підприємства);

- виконано аварійний ремонт розподільчих водопровідних мереж: - усунуто 106 поривів   трубопроводу та ліквідовано 311 пошкоджень водопровідної мережі, на суму 45,9 тис. грн.(кошти підприємства);

- здійснено  прочистку каналізаційних  колодязів від засмічень з промивкою мереж в кількості  715 шт. на суму 15,9 тис. грн.(кошти підприємства);

- виконано ремонт внутрішньодворової каналізації Д-200 мм міськрайсуду по вул. Маяковського – 9,0 тис. грн. (кошти підприємства);

- здійснено капітальний   ремонт  автотранспорту:

УАЗ – 5,0 тис.грн.(кошти підприємства);

КАМАЗ – 10,0 тис.грн. (кошт підприємства);

ГАЗ-33-07 – 3,0 тис.грн. (кошти підприємства).

5. Заходи  по економії водних ресурсів

- встановлено квартирних приладів обліку споживання води в житлових будинках приватного сектору 514 шт., на суму  50,2 тис. грн.(кошти квартиронаймачів);

- встановлення приладів обліку води на підприємствах міста - 4 шт. на суму 2,6 тис.грн. (кошти підприємств міста);

- придбано насос для вводу в експлуатацію стенду повірки лічильників на суму 3,8  тис.грн. (кошти підприємства);

- встановлено 2 прилади обліку при заборі води із районного водоводу «Дніпро-Кіровоград» та розподілу води по зонах подачі споживачам на суму 5,0 тис. грн. (кошти підприємства);

- виконано капітальний ремонт пожежних гідрантів – 11 шт.; водопровідних колонок –21 шт.; засувок 25 шт. на суму  41,9 тис. грн. (кошти підприємства).

6. Заходи по поліпшенню якості питної води.

- проведено хлорування  водопровідних мереж міста 95.6  км. вартістю 1,9 тис. грн. (кошти підприємства).

7. Заходи по розвитку систем водопостачання.

- здійснено аналіз стану діючих водопровідно-каналізаційних мереж міста з метою надання виробничо-технічних показників для розробки плану-схеми розвитку водопровідного господарства м. Знам’янка до 2020 року.

-  виконано корегування проектів :

«Водопровідні мережі по вул.Халтуріна, вул.Ворошилова, вул.Дмитрівська м.Знам’янка – реконструкція»;

«Будівництво каналізаційного колектору житлово-масиву Жовтневе-Свердлове м. Знам’янка» в загальній сумі 8,7 тис.грн. (кошти бюджету);

- проведено тендер по закупівлі послуги з фінансового лізингу  з поставкою екскаватора «Борекс 2206/03».

8. Заходи по розвитку та реконструкції систем водовідведення .

- проведено акредитацію хімічної лабораторії контролю якості скиду та очистки стічних вод на  суму 20,0 тис.грн.(кошти підприємства);

- придбано лабораторні електронні ваги для хімічної лабораторії очисних споруд на суму 5,0 тис.грн. (кошти підприємства).

За 2010 рік проведені наступні заходи:

1. Заходи нормативно-правового забезпечення.

- переглянуті та затверджені економічно – обґрунтовані тарифи на послуги з  централізованого водовідведення для підприємств та установ  міста, на суму 0.9 тис.грн.(кошти підприємства).

2. Заходи науково-технічного забезпечення.

- переглянуті та затверджені норми витрат води споживачами м. Знам’янка,- 0,2тис. грн. (кошти підприємства ).

3. Заходи по забезпеченню енергозбереження.

- затверджені питомі норми витрат паливно-енергетичних  ресурсів, на суму 1.9 тис.грн. (кошти підприємства );

- здійснені лабораторні випробування ел.обладнання уст. 35/10 КВТ №1 КЛ-10 КВ на суму   4,0 тис.грн (кошти підприємства );

- проведені регламентні роботи з профілактичного та поточного ремонтів устаткування та насосного обладнання  очисних споруд та КНС , на суму 15,0 тис.грн. (кошти підприємства );

- ремонт  внутрішнього  освітлення в   будівлі  адміністративного  корпусу  на очисних  спорудах - 0,9 тис.грн. (кошти підприємства ).

4. Заходи по  підвищенню надійності роботи споруд систем

водопостачання  та водовідведення

- часткова заміна запірно-регулюючої водопровідної арматури, в тому числі:            засувок -49 шт., водопровідних кранів – 67шт.;пожежних гідрантів – 11 шт.;на суму 21,7 тис. грн. (кошти підприємства );

- капітальний ремонт оглядових колодязів з встановленням кришок люків –10 шт. на суму 4,4 тис. грн. (кошти підприємства );

- поточний ремонт оглядових колодязів на інженерних мережах з виготовленням і встановленням кришок люків: водопр. – 29 шт., канал.-31 шт. на суму 6,8 тис. грн. (кошти підприємства);

-планово-профілактичні експлуатаційні роботи на інженерних мережах згідно затверджених графіків ППР на суму 32,5 тис. грн. (кошти підприємства );

- виконано ремонт 10 бетонних оголовків колодязів на суму 4,2 тис.грн. (кошти підприємства);

- проведено ремонтні роботи трубопроводу технічної води на пісколовлювачах на суму 0.9 тис.грн. (кошти підприємства);

- виконано ремонт  2 засувок Д 150 мм  на пісколовлювачах на суму  0,9 тис. грн. (кошти підприємства);

- виконано ремонт 3 зворотних клапанів Д 250 мм на суму 1,5 тис. грн. (кошти підприємства);

- виконано аварійний ремонт розподільчих водопровідних мереж: - усунуто 25 поривів трубопроводу та ліквідовано 47 пошкоджень водопровідної мережі, на суму 36,8 тис. грн.(кошти підприємства);

- здійснено прочистку каналізаційних  колодязів від засмічень з промивкою мереж в кількості  62 шт. на суму 8,8 тис. грн.(кошти підприємства);

- здійснено капітальний   ремонт  автотранспорту:

КАМАЗ –5,0 тис.грн.(кошти підприємства)

5. Заходи  по економії водних ресурсів.

- встановлено квартирних приладів обліку споживання води в житлових будинках приватного сектору  116 шт., на суму  11,9 тис. грн.(кошти квартиронаймачів);

- встановлення приладів обліку води на підприємствах міста - 2 шт., (кошти підприємств міста) 1,6 тис.грн.;

- капітальний ремонт пожежних гідрантів – 11 шт.; водопровідних колонок –9 шт.;                                 засувок 21 шт. на суму  19,6 тис. грн; (кошти підприємства).

6. Заходи по поліпшенню якості питної води.

- проведено хлорування  водопровідних мереж міста 95.6  км. вартістю 1,9 тис. грн. (кошти підприємства).

7. Заходи по розвитку систем водопостачання.

- здійснено аналіз стану діючих водопровідно-каналізаційних мереж міста з метою надання виробничо-технічних показників для розробки плану-схеми розвитку водопровідного господарства м. Знам’янка до 2020 року.

-  виконано корегування проектів :

„Водопровідні мережі по вул.Халтуріна, вул.Ворошилова, вул.Дмитрівська

м.Знам’янка – реконструкція;”

8. Заходи по розвитку та реконструкції систем водовідведення .

-   придбано  лабораторні електронні  ваги для хімічної лабораторії очисних споруд на суму  5.0 тис. грн.(кошти підприємства)

- розпочато  розробку  проекту  по  об’єкту „Реконструкція  системи  транспортування  стічних  вод  на  каналізаційні очисні  споруди  в м.Знам’янка” на суму  30,6 тис.грн.

За 2011 рік проведені наступні заходи:

1.  Заходи нормативно-правового забезпечення.

- переглянуті та затверджені економічно-обгрунтовані тарифи на послугу  централізованого водопостачання та водовідведення споживачів м. Знам’янка;

- отримана ліцензія на господарську діяльність з надання послуг із централізованого водопостачання та водовідведення споживачам м.Знам’янка./890.0 грн./;

- розроблено та подано на затвердження калькуляцію на відкачування та вивезення рідких нечистот для населення, підприємств та установ міста;

- розроблено та затверджено калькуляцію на розробку і видачу технічних умов на проектування водопроводу та каналізації;

- розроблено ГДС стічної води для підприємств і установ міста;

- оформлено документи на отримання дозволу на шкідливі викиди по підприємству;

- підготовка та оформлення ліцензії на прекурсор.

2. Заходи науково-технічного забезпечення.

- придбано обладнання для роботи підприємства на суму 9,1 тис. грн.(кошти місцевого бюджету), в т.ч.: мотопомпа – 6,8 тис.грн.; трансформатор свар очний – 2,3 тис. грн.;

- проведено підготовку та підвищення кваліфікації інженера енергетика підприємства на суму 1,3 тис.грн.;

- проведено підвищення кваліфікації лаборантів хімічної лабораторії водопроводу, на суму 0,5 тис.грн. (кошти підприємства);

- проводилася періодична публікація звітів щодо якості надання послуг та стану водопостачання та водовідведення населення міста Знам’янка.

3. Заходи по забезпеченню енергозбереження.

- проведені регламентні роботи  профілактичного та поточного ремонтів устаткування та насосного обладнання очисних споруд та КНС (12,5тис.грн.- кошти підприємства );

- затверджені питомі норми витрат ПЕР, на суму 0,8 тис. грн. ( кошти підприємства)

- ремонт внутрішнього освітлення на очисних спорудах (0,11 тис.грн. - кошти підприємства);

- здійснені лабораторні випробування ел.обладнання уст. 35/10 КВТ №1 КЛ-10 КВ на суму 7.0 тис.грн.(кошти підприємства).

4. Заходи по  підвищенню надійності роботи споруд систем

водопостачання  та водовідведення

- часткова заміна запірно-регулюючої водопровідної арматури, в тому числі:            засувок - 33 шт., водопровідних кранів – 60 шт.;пожежних гідрантів – 100 шт.; на суму 26,2 тис. грн. (кошти підприємства);

-   капітальний ремонт оглядових колодязів з встановленням кришок люків – 8 шт.,на суму 7,5 тис. грн. (кошти підприємства);

- поточний ремонт оглядових колодязів на інженерних мережах з виготовленням і встановленням кришок люків: водопр.– 20 шт., канал. 8 шт. на суму 4,2 тис.грн. (кошти підприємства );

- планово-профілактичні експлуатаційні роботи на інженерних мережах згідно затверджених графіків ППР на суму 33,8 тис. грн. (кошти підприємства );

- виконано ремонт 3 бетонних оголовків колодязів на суму 1,0 тис. грн. (кошти підприємства);

- виконано аварійний ремонт розподільчих водопровідних мереж: - усунуто 120 поривів трубопроводу та ліквідовано 525 пошкоджень водопровідної мережі, на суму 46,0 тис. грн.(кошти підприємства);

- здійснено  прочистку каналізаційних  колодязів від засмічень з промивкою мереж в кількості 1360 шт. На суму 72.0 тис.грн. (кошти підприємства).

5. Заходи  по економії водних ресурсів

- встановлено квартирних приладів обліку споживання води в житлових будинках приватного сектору 21 шт., на суму 1,7 тис. грн.(кошти квартиронаймачів)

- зареєстровано 1047 квартирних приладів обліку обліку споживання води в житлових будинках приватного сектору на суму 5,0 тис грн..

- встановлення приладів обліку води на підприємствах міста - 4 шт., на суму 0,8 тис.грн. (кошти підприємств міста)

- капітальний ремонт пожежних гідрантів – 15 шт., водопровідних колонок – 10 шт.;                                 засувок 9 шт. на суму 34,0 тис. грн.; (кошти підприємства)

6. Заходи по поліпшенню якості питної води

- здійснено фінансування робіт по корегуванню ПКД по об’єкту: « Водопровідні мережі по вул.Халтуріна, вул.Ворошилова, вул.Дмитрівська м.Знам’янка – реконструкція» - 3,3 тис. грн. ( кошти міського бюджету);

- проведено хлорування водопровідних мереж міста 95,6 км вартістю 1,2 тис.грн.(кошти підприємства).

7. Заходи по розвитку та реконструкції систем водовідведення

- розроблено ПКД по об’єкту «Реконструкція системи транспортування стічних вод на каналізаційні очисні споруди в м.Знам’янка»  на 70,0 тис.грн. (місцевий бюджет);

- розроблено ПКД по об’єкту «Реконструкція насосної станції підвищення тиску з системою автоматичного управління на базі автоматичного перетворювача частоти за адресою: м.Знам’янка, вул.Матросова,28» на суму 12,0 тис.грн. (місцевий бюджет).

8. Заходи по охороні джерел водопостачання.

- проводиться благоустрій водоохоронних зон та захисних смуг об’єктів водопостачання.