Сорок перша сесія Знам’янської міської ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  8 травня 2013 року                                                                                         №918

м. Знам’янка

Про хід виконання Міської цільової комплексної

програми покращення  матеріально-технічної

бази закладів культури міста на 2012-2015 роки

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу культури та туризму С.Бабаєвої про хід виконання Міської цільової комплексної програми покращення  матеріально-технічної бази закладів культури міста на 2012-2015 роки, керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В и р і ш и л а:

- Інформацію начальника відділу культури та туризму С.Бабаєвої про хід виконання Міської цільової комплексної програми покращення  матеріально-технічної бази закладів культури міста на 2012-2015 роки взяти до відома (додається).

- Фінансовому управлінню (нач.Т.Іваськів) при формуванні міського бюджету передбачати кошти на виконання даної програми.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти,  культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення (гол. В.Сиромятніков).

Міський голова					І. Крижановський

ХІД ВИКОНАННЯ

МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНЩЇ ПРОГРАМИ

покращення матеріально-технічної бази закладів культури

на 2012-2015 роки

| Результати, Заходи, які необхідно виконати | Назва закладу, установи освіти | Планується виконати (придбати, обладнати тощо) за роками |  |  |  |  | Орієн-товна вартість одини-ці (тис.грн.) | Орієнтов-на сума коштів на 2011-2015 роки(тис. грн.) | Результати проведеної роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Разом у 2011-2015рр. |  |  |  |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти «Реконструкція теплопостачання центральної універсальної бібліотеки», «Реконструкція системи теплопостачання міського краєзнавчого музею» | Центральна універсальна бібліотека | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |
|  | Міський краєзнавчий музей | 30,0 | 67,0 |  |  | 97,0 |  | 97,0 | Виконано будівельно-монтажні роботи, проведено експертизу кошторисної документації проекту будівництва на суму 5,8 тис.грн |
|  | Дитяча музична школа ім. М.В. Лисенка | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
| Разом |  | 80,0 | 67,0 |  |  | 147,0 |  | 147,0 | 5,8 |
| Орієнтовна сума коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення капітальних ремонтів приміщень закладів культури, в тому числі - заміна зношених віконних блоків на металопластикові енергозберігаючі | Міський Палац культури |  | 900.0 з Фонду регіонального розвит ку |  |  |  |  | 900.0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, частково замінено зношені вікна на метало пластикові-енергозберігаючі на суму 329,7 тис.грн. |
|  | Центральна універсальна бібліотека |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | Замінено зношені вікна на метало пластикові-енергозберігаючі на суму 75,3 тис.грн |
|  | Дитяча музична школа ім. М.В. Лисенка |  | 21,0 | 19,0 |  |  |  | 40,0 |  |
|  | Міський краєзнавчий музей |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  | Міська бібліотека №1 |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |
|  | Юнацька бібліотека |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |
| Разом |  |  | 1021,0 | 89,0 | 20,0 |  |  | 1130,0 | 405,0 |
| Орієнтовна сума коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обладнання автоматичної пожежної сигналізації | Міський Палац культури |  |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |
|  | Дитяча музична школа ім. М.В. Лисенка |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |
|  | Міський краєзнавчий музей |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |
|  | Центральна універсальна бібліотека |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |
|  | Юнацька бібліотека |  |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |
|  | Міська бібліотека №1 |  |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |
|  | Разом |  | 45,0 | 43,0 | 92,0 |  |  | 180,0 |  |
| Орієнтовна сума коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівель приміщень закладів культури міста | Міський Палац культури |  |  |  | 110,0 |  |  | 110,0 |  |
|  | Центральна універсальна бібліотека |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |
|  | Дитяча музична школа ім. М.В. Лисенка |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |
|  | Міський краєзнавчий музей |  |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
|  | Міська бібліотека №1 |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |
|  | Разом |  | 30,0 | 70,0 | 118,0 |  |  | 218,0 |  |
| Орієнтовна сума коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення капітальних ремонтів внутрішніх туалетів закладів культури міста | Міський Палац культури |  |  | 95,0 |  |  |  | 95,0 |  |
|  | Разом |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна сума коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання столів письмових | Дитяча музична школа ім. М.В. Лисенка |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Міський Палац культури |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
|  | Централізована бібліотечна система |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  | Міська бібліотека №1 |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
|  | Відділ культури і туризму |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |
|  | Централізована бухгалтерія відділу культури і туризму |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |
|  | Разом |  | 40,0 | 24,0 | 28,0 |  |  | 92,0 |  |
| Орієнтовна сума коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання мультимедійних проекторів | Міський Палац культури | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |
|  | Міський краєзнавчий музей |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |
|  | Централізована бібліотечна система |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  | Разом | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 30,0 |  |
| Орієнтовна сума коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання комп’ютерної техніки (персональний комп’ютер, принтер, сканер) | Дитяча музична школа ім. М.В. Лисенка |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  | 16,0 |  |
|  | Міський Палац культури |  |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |
|  | Централізована бібліотечна система |  | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 | Придбано системний блок та принтер на суму 3,5тис.грн |
|  | Відділ культури і туризму |  | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 | Придбано комп’ютер на суму 3,5тис.грн |
|  | Централізована бухгалтерія відділу культури і туризму |  | 16,0 |  |  |  |  | 16,0 | Придбано 2 комп’ютери та 1 принтер на суму 8,5 тис.грн. |
|  | Разом |  | 32,0 | 16,0 | 8,0 |  |  | 56,0 | 15,5 |
| Орієнтовна сума коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання сучасної оргтехніки та копіювальної апаратури | Дитяча музична школа ім. М.В. Лисенка |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
|  | Міський Палац культури |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Централізована бібліотечна система | 2,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Відділ культури і туризму |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
|  | Разом |  | 12,0 |  | 4,0 |  |  | 16,0 |  |
| Ремонт та настроювання музичних інструментів (фортепіано, акордеони, баяни, домри) | Дитяча музична школа ім. М.В. Лисенка |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  | 15,0 |  |
| Разом |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  | 15,0 |  |
| Програмне забезпечення ІРБІС | Централізована бібліотечна система |  | 31,0 |  |  |  |  | 31,0 |  |
| Разом |  |  | 31,0 |  |  |  |  | 31,0 |  |
| Придбання музичних інструментів | Дитяча музична школа ім. М.В. Лисенка |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 | Придбано інструменти довгострокового використання : клавинова Rawai CN 33 PREMIUM на суму –17,0 тис.грн та скрипка-3,0 тис.грн |
| Разом |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |
| Орієнтовна сума коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна сума коштів на 2011-2015 роки |  | 100,0 | 1412,0 | 352,0 | 275,0 |  |  | 2128,0 | 446,3 |